проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Воскресенского муниципального района

# Московской области

РЕШЕНИЕ

от _______________№ __________

- Об утверждении Консолидированной программы

- "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2012-2016 гг."

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями), Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", на основании постановления Правительства Московской области от 3 сентября 2010 г. N 731/40 "Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области на 2010-2020 годы", а также в целях повышения энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства района и экономии средств потребителей энергоресурсов:

1. Утвердить Консолидированную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2012-2016 годы". (Приложение.)

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше слово».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономической политики, землепользования, промышленности, строительства, жилищно – коммунального хозяйства и поддержки предпринимательства (Назаров И.И.), первого заместителя руководителя администрации Воскресенского муниципального района Миненко С.Е. и заместителя руководителя администрации Воскресенского муниципального района Халина Ю.Н.и Глав городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района.

Председатель

Совета депутатов                                                                                                            В.В. Бормашов

Приложение

к решению Совета депутатов

Воскресенского муниципального района

№ _______ от ____________2012г.

- Консолидированная программа

- "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2012-2016гг."

- Паспорт

- консолидированной программы

- "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2012-2016 гг."

| Наименование Программы | - консолидированная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2012-2016гг." (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"; - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с последующими дополнениями и изменениями); - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с последующими дополнениями и изменениями); - Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2003 г. N 1234-р "Энергетическая стратегия России на период до 2020 года" (с последующими дополнениями и изменениями); - План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", утвержденный распоряжением Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. N 1830-р; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июня 2010 г. N 273 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях"; - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". - Закон Московской области от 16 июля 2010 г. N 97/2010-ОЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Московской области"; - Постановление Правительства Московской области от 3 сентября 2010 г. N 731/40 "Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области на 2010-2020 годы". |
| Заказчик Программы | Администрация Воскресенского муниципального района |
| Разработчик Программы | Управление жилищно – коммунального комплекса администрации Воскресенского муниципального района |
| Цель Программы | - повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства, бюджетной сферы, электрохозяйства района; - экономия бюджетных средств и средств потребителей энергоресурсов; - обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий; - обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов муниципального района; - формирование комфортных условий проживания населения района. |
| Задачи Программы | - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением на территории Воскресенского муниципального района; - снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории Воскресенского муниципального района; - сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе Воскресенского муниципального района; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при строительстве, модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципальной энергетики, систем коммунальной инфраструктуры, муниципального имущества, многоквартирных жилых домов; - размещение муниципального заказа с учетом требований по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - проведение энергетических обследований, оформление энергетических паспортов; - обеспечение учета всего объема потребляемых на территории района энергетических ресурсов; - восстановление и модернизация систем наружного освещения населенных пунктов района; - увеличение количества освещаемых территорий в населенных пунктах; - повышение надежности и эффективности установок наружного освещения; - снижение эксплуатационных затрат; - экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения. |

| Сроки реализации Программы | 2012-2016 годы |
| --- | --- |
| Исполнители Программы | - Органы местного самоуправления городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района; - Управление жилищно – коммунального комплекса администрации Воскресенского муниципального района; - организации и предприятия жилищно – коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района; - муниципальные учреждения бюджетной сферы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет: - средств бюджетов городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района в объемах, предусмотренных на энергосбережение; - собственных средств производителей и потребителей энергоресурсов; - средств, учтенных в тарифах энергоснабжающих организаций в размере тарифного отчисления, учитывающего объем необходимых капитальных и амортизационных затрат, связанных с реализацией энергосберегающих проектов. Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2011 года) на реализацию Программы в системах инженерной инфраструктуры составят 361982,87 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год – 36778,9 тыс. рублей; 2013 год – 107869,17 тыс. рублей; 2014 год – 102157 тыс. рублей; 2015 год – 74525,0 тыс. рублей; 2016 год – 40652,8 тыс. рублей. Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2011 года) на реализацию Программы в жилищном фонде составят 584644,47 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год – 291824,39 тыс. рублей; 2013 год – 290626,31 тыс. рублей; 2014 год – 937,31,91 тыс. рублей; 2015 год – 647,43 тыс. рублей; 2016 год – 609,03 тыс. рублей. Затраты (прогнозируемые в ценах 2011 года) на реализацию Программы в электроэнергетике и системах наружного освещения составят 28996,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год – 8557,1 тыс. рублей; 2013 год – 5398,59 тыс. рублей; 2014 год – 5398,59 тыс. рублей; 2015 год – 4821,26 тыс. рублей; 2016 год – 4820,56 тыс. рублей. Затраты (прогнозируемые в ценах 2011 года) на реализацию Программы бюджетными организациями составят 80421,4 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Воскресенского муниципального района – 76061,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год – 76061,4 тыс. рублей. средства бюджета городского поселения Воскресенск – 3240,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2012 год – 3240,0 тыс. рублей. средства бюджета городского поселения Белозерский – 320,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год – 253,3 тыс. рублей; 2013 год – 33,3 тыс. рублей; 2015 год – 33,4 тыс. рублей. средства бюджета городского поселения Хорлово – 350,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2012 год – 350,0 тыс. рублей. средства бюджета городского поселения им. Цюрупы – 150,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2012 год – 150,0 тыс. рублей. средства бюджета сельского поселения Фединское – 150,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2012 год – 150,0 тыс. рублей. средства бюджета сельского поселения Ашитковское – 150,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2012 год – 150,0 тыс. рублей. |
| Планируемые результаты Программы | - снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов; - сокращение расходов на оплату энергоресурсов; – сокращение удельных показателей энергопотребления муниципального образования по сравнению с 2011 годом (базовым годом); – переход на приборный учет при расчетах с организациями коммунального комплекса; – создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности. |

- 1. Характеристика проблемы повышения энергетической эффективности и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы.

Энергосбережение в топливно-энергетическом и жилищно – коммунальном комплексе района является актуальным и необходимым условием нормального функционирования хозяйства, так как повышение эффективности использования ТЭР, при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Анализ функционирования хозяйства района показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды, при оказании жилищно-коммунальных услуг. Соответственно это приводит:

-к росту тарифного давления на ЖКХ района и организаций бюджетного финансирования, на население;

- росту «финансовой нагрузки» на бюджет района;

- приводит к ухудшению экологической обстановки.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по энергосбережению, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципальных образований Воскресенского муниципального района.

Программа охватывает четыре основных группы потребителей: жилищно-коммунальный комплекс, бюджетную сферу, уличное и наружное освещение, электрохозяйство района.

1. Коммунальный комплекс.

Коммунальный комплекс района представлен следующей инженерной инфраструктурой:

- общая протяженность сетей составляет 1287 км, в том числе: сетей водоснабжения – 512 км, канализационных сетей- 439 км, тепловых сетей – 336 км, кабельных и воздушных линий электропередач – 2599 км.

В районе эксплуатируются 46 водозаборных узлов, 33 канализационно-насосные станции, 39 котельных, 22 центральных тепловых пункта, 490 трансформаторных подстанций.

В состав организаций коммунального комплекса Воскресенского муниципального района входят предприятия и организации, занимающиеся производством, передачей и сбытом электрической, тепловой энергии, газа, водоснабжением и водоотведением.

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.

2. Жилищный фонд.

Жилищный фонд относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики муниципального образования. Общая площадь жилищного фонда Воскресенского муниципального района составляет более 2767 тыс. кв. метров, в том числе в муниципальной собственности 2246,1 тыс.кв.м.

В жилищном фонде Воскресенского муниципального района насчитывается 1352 дома, в том числе муниципальных 1134 дома.

Основной задачей в сфере содержания жилищного фонда является реализация комплекса мер, направленных на приведение показателей энергоемкости к современным требованиям, поэтапной реализации проектов высокой энергетической эффективности на объектах муниципальной собственности.

В результате проведения данных мероприятий темп роста стоимости коммунальных услуг для граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, не должен превысить индекса потребительских цен за соответствующий период.

Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена задача по предоставлению возможности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о фактических объемах их потребления.

3. Бюджетный сектор.

Бюджетный сектор района представлен муниципальными бюджетными учреждениями здравоохранения, образования, культуры, спорта и работе с молодежью.

На балансе муниципальных учреждений находится 225 зданий, в т.ч.:

- управление здравоохранения – 49 ед.;

- управление по культуре, спорту и работе с молодежью – 81 ед.;

- управление образования – 95 ед.

4. Наружное и уличное освещение.

В настоящее время система наружного освещения  населенных пунктов Воскресенского района характеризуется следующими параметрами:

- кол-во ламп уличного освещения – 6630 шт;

- мощность ламп уличного освещения - 1657,5 квт;

- тип ламп – ДНАТ-250  (кол-во 3972 шт., мощность - 994,5 квт);

ДРЛ-250  (   кол –во 2321 шт., мощность - 580,3 квт);

ЛОН-500   (  кол-во 331 шт., мощность - 82,8 квт);

- кол-во трансформаторов  - 490 ед.;

- мощность трансформаторов - 186,396 ква.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребление ТЭР и воды за счет внедрения  предлагаемых данной Программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР во всех элементах районного хозяйства, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР ЖКХ, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования районного  хозяйства.

Программа повышения энергоэффективности представляет из себя численно сформулированные цели, набор алгоритмов, последовательность и взаимосвязь действий, а также систему и структуру управления энергосбережением, его социально-психологические, финансовые и административные инструменты. Принципы и приоритеты государственной политики энергосбережения, ее цели, средства реализации и финансирование.

- 2. Сведения о заказчике, разработчике и исполнителях Программы.

- Заказчиком Программы является администрация Воскресенского муниципального района.

- Разработчиком Программы является управление жилищно – коммунального комплекса администрации Воскресенского муниципального района.

Исполнителями Программы являются органы местного самоуправления городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района, потребители ТЭР всех форм собственности, предприятия жилищно - коммунального комплекса района.

- 3. Цели и задачи Программы

Целевая направленность настоящей Программы определяется необходимостью решения задач, связанных с повышением качества предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, обеспечением надежного функционирования объектов городского хозяйства, снижением потребления и рационального использования энергоресурсов.

В рамках первоочередных мероприятий необходимо сосредоточить усилия на организационных вопросах по формированию структуры эффективного управления энергосбережением в масштабах района, организации механизма контроля над выполнением Программы, кадровой подготовки специалистов.

В условиях непрерывного роста цен на энергоносители энергоресурсосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве приобретает первостепенное значение.

Программа базируется на следующих принципах:

-  муниципальное регулирование, управление и контроль над энергосбережением;

- экономическая целесообразность мероприятий по энергосбережению;

- сочетание интересов потребителей и поставщиков энергоресурсов;

- приоритет повышения эффективности использования энергетических ресурсов над увеличением их потребления;

- удовлетворение обоснованных потребностей населения в энергоресурсах;

- обязательность учета потребителями получаемых ими энергетических ресурсов;

- заинтересованность производителей и поставщиков энергоресурсов в применении энергоэффективных технологий.

вовлечение в процесс энергосбережения населения за счет развития системы пропаганды и формирования реального механизма стимулирования энергосбережения.

Основными задачами Программы являются:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов;

- организация обязательного учета потребления энергоресурсов и воды у потребителей для сокращения "коммерческих" потерь и оценки внедрения энергосберегающих мероприятий;

- снижение потерь энергоносителей в инженерных сетях;

- повышение теплозащиты зданий, сооружений, сетей;

- повышение надежности энергоснабжения;

- создание системы нормативно-правового, финансово-экономического и организационного механизмов энергоснабжения.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Коммунальный комплекс.

Модернизация существующих мощностей производства, передачи и потребления энергетических ресурсов;

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих требованиям федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение;

- обеспечить наличие у всех энергоснабжающих организаций нормативов потерь, расходов и запасов при выработке и передаче тепловой и электрической энергии;

- провести техническое перевооружение и модернизацию производства с целью повышения его энергетической эффективности и сокращения сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве, передаче и распределении ТЭР;

- повысить эффективность функционирования энергоснабжающих предприятий и реализации программ снижения потерь и издержек.

В отношениях с организациями коммунального комплекса:

- принять меры по реализации полномочий органов местного самоуправления, установленных Федеральным законом от 30  декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- предусматривать включение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергии в технические задания по разработке инвестиционных программ, а также в производственные и инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

2. Жилищный фонд.

Снижение затрат на потребление энергетических ресурсов, в том числе в жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население района, путем внедрения энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий.

Для решения данной задачи необходимо:

- оснастить приборами учета коммунальных ресурсов, а также перейти на расчеты с поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета;

- разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления;

Пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения путем вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение:

- подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе:

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения.

3. Бюджетный сектор.

Законодательно определены обязательные элементы организации энергосбережения в бюджетной сфере:

- ежегодное снижение объема потребления энергетических ресурсов на 3%;

- организация приборного учета энергетических ресурсов;

- обязательное проведение энергетических обследований;

- обеспечение энергетической эффективности товаров и услуг при их закупках;

- наличие программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- энергосервисные договора, которые заключает организация.

Бюджетная сфера Воскресенского муниципального района является достаточно энергоемкой. На муниципальном уровне крупнейшими бюджетными потребителями являются объекты образования и здравоохранения.

Программу энергосбережения в бюджетных организациях предусматривается реализовать в два этапа.

Первый этап 2012 г.

Энергетические обследования организаций бюджетной сферы. В последующем энергоаудит организаций должен проводиться не реже, чем 1 раз в 5 лет.

Целью энергетических обследований является:

- получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;

- определение показателей энергетической эффективности;

- определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.

На основании энергетических обследований составляется энергетический паспорт, частью которого является программа энергосбережения, включающая мероприятия по энергосбережению.

Второй этап 2013 – 2016 гг.

Проведение комплекса мероприятий по снижению объемов потребления энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы в соответствии с перечнем мероприятий, включенных в энергетический паспорт.

Обязанностью бюджетных организаций является ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов не менее, чем на 3%. Контроль за соблюдением этих требований возлагается на главных распорядителей бюджетных средств. Экономия, достигнутая сверх уровня 3%, остается в распоряжении организации.

В соответствии со ст.26 Закона № 261-ФЗ муниципальные заказчики, органы, уполномоченные на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных нужд, обязаны размещать заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг.

Муниципальные заказчики, органы, уполномоченные на осуществление функций по размещению заказов для  муниципальных нужд, в целях соблюдения требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при принятии решений о видах, категориях товаров, работ, услуг должны учитывать следующие положения:

- товары, работы, услуги, размещение заказов для муниципальных нужд, должны обеспечивать достижение максимально возможных показателей энергосбережения, энергетической эффективности;

- товары, работы, услуги, размещение заказов на которые осуществляется для муниципальных нужд, должны обеспечивать снижение затрат заказчика, определенных исходя из предполагаемой цены товаров, работ, услуг в совокупности с расходами, связанными с использованием товаров, работ, услуг (в том числе с расходами на энергетические ресурсы), с учетом ожидаемой и достигаемой при использовании соответствующих товаров, работ, услуг экономии (в том числе экономии энергетических ресурсов).

4. Система наружного и уличного освещения.

Основными целями Программы является:

- обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов муниципального района;

- формирование комфортных условий проживания населения района;

- решение проблем безопасности людей  в вечернее и ночное время  на улицах.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- реконструкция и модернизация существующих систем наружного освещения с применением энергоэффективных технологий и материалов;

- ремонт систем наружного освещения по существующим опорам и линиям с восстановлением неработающих светоточек и заменой морально устаревших светильников на более энергоэффективные.

- увеличение количества освещаемых территорий в населенных пунктах;

- повышение надежности и эффективности установок наружного освещения, а также снижение эксплуатационных затрат;

- экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения;

- поэтапное снижение количества осветительных приборов со сроком службы более нормативного и с  неэкономичными источниками света;

- замена действующих сетей с неизолированным проводом на самонесущий изолированный провод.

Достижение цели и реализация задач Программы осуществляется путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложениях № 3,4,5,6 к Программе.

4. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы.

Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (Приложение 1).

5. Методика расчета значений показателей эффективности 
реализации Программы

Для расчета значений показателей эффективности реализации Программы применяется методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утверждаемая Министерством регионального развития Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (Приложение 2).

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности  планируется достичь с учетом реализации технические мероприятия в системах коммунальной инфраструктуры, системах наружного освещения и жилищном фонде.

Технические мероприятия в системах коммунальной инфраструктуры и системах  электроэнергетики и наружного освещения приведены в приложениях N3, 4 .

Экономия электроэнергии планируется в виде разницы между прогнозируемым ростом потребления без реализации энергосберегающих мероприятий и потреблением электроэнергии с учетом реализации энергосберегающих мероприятий.

Экономия тепловой энергии планируется в виде разницы между прогнозируемым ростом потребления без реализации энергосберегающих мероприятий и потреблением теплоэнергии с учетом реализации энергосберегающих мероприятий.

Экономия газа, используемого для выработки тепловой энергии котельными, планируется в виде разницы между прогнозируемым ростом потребления без реализации энергосберегающих мероприятий и потреблением газа с учетом реализации энергосберегающих мероприятий.

Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в теплоснабжении, системах коммунальной инфраструктуры и системах наружного освещения позволят достичь суммарной экономии за весь срок реализации Программы:

| газ – 22909,1 тыс.м3 , 26116,37 т. у. т. |  |
| --- | --- |
| т/энергия – 55717,5 Гкал, 7967,6 т. у. т. |  |
| эл.энергия – 3724,5 тыс.кВт, 1216,78 т. у . т. |  |
| холодная и горячая вода - 25,5 тыс.м3 . |  |

Экономия финансовых средств от реализации мероприятий составит 230971,15 тыс. руб.

Средний срок реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и системах наружного освещения составляет 4,6 года.

Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде приведены в приложении N 5.

Реализация технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде позволит достичь:

| эл.энергия – 1544,12 тыс. кВт/ч, 516,2 т. у. т. |  |
| --- | --- |
| хол. и горячая вода – 3762,4 тыс. м3 |  |

Экономия финансовых средств от реализации мероприятий составит 16290,02 тыс. руб

Средний срок реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде составляет 5,3 года.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере приведены в приложениях № 6.

Годовая экономия финансовых средств от реализации мероприятий по установке приборов учета в бюджетной сфере составит:

- электроэнергия – 4326,5 тыс. руб.;

- холодная вода – 1546,4 тыс. руб.;

- тепловая энергия – 2702,3 тыс. руб.

- 6. Финансирование Программы

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования энергетических ресурсов осуществляется за счет:

- средств бюджетов городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района в объемах, предусмотренных на энергосбережение.

- собственных средств производителей и потребителей энергоресурсов;

- средств, учтенных в тарифах энергоснабжающих организаций в размере тарифного отчисления, учитывающего объем необходимых капитальных и амортизационных затрат, связанных с реализацией энергосберегающих проектов.

Общий объем финансирования – 1056044,84 тыс. руб.

- 7. Механизм реализации Программы

1. Механизм реализации Программы включает:

- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования на договорной основе путем проведения конкурсов, через инвестиционные и производственные программы;

- ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;

- корректировку Программы.

2. Корректировка Программы осуществляется:

- по отдельным мероприятиям - на основании поступления заявок и предложений от исполнителей программных мероприятий;

- по Программе в целом - на основании новых мероприятий по энергосбережению, принятия областных и федеральных программ, нормативных правовых актов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

8. Информационное обеспечение программы

Одной из основных задач информационного обеспечения программы является оперативное получение объективных данных о ходе выполнения запланированных мероприятий, а также сбор и обобщение для использования на практике информации о научно-технических достижениях в решении проблем энергосбережения, как в России, так и за рубежом.

Информационное обеспечение энергосбережения предусматривает проведение широкого и разнообразного комплекса организационно-технических и информационно-просветительских мероприятий, в том числе:

- координацию работ по подготовке демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности;

- предоставление потребителям энергетических ресурсов информации по вопросам применения новых энергосберегающих технологий;

- пропаганду экономического использования энергетических ресурсов с привлечением средств массовой информации.

- 9. Ожидаемые результаты выполнения Программы

В ходе реализация Программы планируется достичь следующих результатов:

- снизить расход энергоресурсов:

газ – 16,9 %;

т/энергия – 6,0 %;

эл.энергия – 1,3 %;

холодная и горячая вода – 23,2 %;

- повысить качество и надежность энергоснабжения города;

- снизить издержки производства жилищно-коммунальных услуг.

- сократить расходы на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе Воскресенского муниципального района.