- Информация

об основных результатах контрольного мероприятия «Проверка выполнения работ по установке гранитных постаментов в сквере им. Ленина городского поселения Воскресенск по муниципальным контрактам № 2014.110212 от 28.05.2014 и № 2014.102426 от 10.06.2014 года»

- В январе 2015 года по обращению ОЭБ и ПК УМВД России по Воскресенскому району проведено контрольное мероприятие «Проверка выполнения работ по установке гранитных постаментов в сквере им. Ленина городского поселения Воскресенск по муниципальным контрактам № 2014.110212 от 28.05.2014 и № 2014.102426 от 10.06.2014 года».

Объекты контрольного мероприятия:

Администрация городского поселения Воскресенск;

Муниципальное учреждение «Центр культуры и досуга «Москворецкий»;

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и озеленение».

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

1. В нарушение подпункта 3.3. нормативного правового акта от 05.05.2009 № 60/НА «Положение о Порядке увековечивания памяти о выдающихся событиях и личностях города Воскресенска», утвержденного решением Совета депутатов от 30.04.2009 № 223/34, постановлением Главы муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области от 10.01.2014 № 06 «Об организации работ муниципальными учреждениями в рамках мероприятий по празднованию Дня города Воскресенска в 2014 году» администрацией городского поселения Воскресенск принято решение об установке памятника, мемориальной доски или иного памятного знака, которое относится к исключительной компетенции представительного органа муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области.

2. Заключение договоров в период с 13.01.2014 по 22.01.2014 года на изготовление 10 бюстов Героев Социалистического Труда на общую сумму 3 147 000,0 рублей в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, является нецелевым использованием средств бюджета Городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района, так как направлены на цели, не соответствующие целям, определенным решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области от 17.12.2013 № 553/76 и бюджетной сметой по состоянию на 01.01.2014 года МУ «Центр культуры и досуга «Москворецкий».

3. В нарушение пункта 6 Указаний Банка России «Об осуществлении наличных расчетов» от 07.10.2013 № 3073-У сумма наличных расчетов по одному договору, заключенному в устной форме превысила 100 тыс. рублей.

4. В нарушение статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) осуществлено приобретение товара по товарным чекам в общей сумме 377,7 тыс. рублей.

5. В нарушение пункта 25 части 14 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, установлен факт осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при наличии отказа контрольного органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок в возможности заключения контракта на установку гранитных постаментов по причине нарушения пункта 6 части 5 статьи 63 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,

6. На момент проведения контрольного мероприятия, при визуальном осмотре, установлен факт отсутствия памятной плиты.