ПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  «ГАЗИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2013-2017 ГОДЫ»

Паспорт Программы Воскресенского муниципального района Московской области «Газификация сельских населенных пунктов Воскресенского муниципального района

Московской области на 2013 - 2017 годы»

| Наименование Программы | Программа Воскресенского муниципального района Московской области «Газификация сельских населенных пунктов Воскресенского муниципального района Московской области на 2013-2017 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| 1. Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 22.08.2004 №122-ФЗ). |
| 2. Заказчик Программы | Администрация Воскресенского муниципального района, администрации городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района Московской области |
| 3. Разработчики Программы | Администрация Воскресенского муниципального района Московской области |
| 4. Цели и задачи Программы | 1. Реализация государственной политики по обеспечению населения Московской области природным газом. 2. Улучшение условий жизни населения Воскресенского муниципального района Московской области с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а так же на основе вновь построенных газораспределительных сетей. 3. Синхронизация мероприятий данной Программы с Программой Правительства Московской области «Газификация населенных пунктов Московской области на 2005-2013 годы». 4. Создание условий для перевода котельных, применяющих в качестве топлива мазут, уголь и печное бытовое топливо, на природный газ. |
| 5. Срок реализации Программы | 2013-2017 годы |
| 6. Исполнители Программы | Администрация Воскресенского муниципального района, администрации городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района, ГУП МО «Мособлгаз», проектные и строительные организации, привлеченные на конкурсной основе. Администрация Воскресенского муниципального района координирует действия исполнителей Программы. |
| 7. Ресурсное обеспечение Программы, с указанием объемов и источников финансирования | Всего: 387.65 млн. руб. |
|  | В том числе: |
|  | - средства местного бюджета – 39,4 млн. руб. |
|  | -прочие источники: ГУП МО "Мособлгаз" – 348.25 млн. руб. |
|  | По годам: |
|  | 2013 год – 42,15 млн.руб., в том числе: - средства местного бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» – 16,7 млн. руб.; - средства местного бюджета муниципального образования «Сельское поселение Фединское» – 10,5 млн. руб. -прочие источники: ГУП МО "Мособлгаз" – 14,95 млн. руб. |
|  | 2014 год – 200,4.0 млн.руб., в том числе: - средства местного бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» – 3,2 млн. руб.; -прочие источники: ГУП МО "Мособлгаз" – 197,2 млн. руб. |
|  | 2015 год – 46,5 млн.руб., в том числе: - средства местного бюджета муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» – 9,0 млн. руб.; -прочие источники: ГУП МО "Мособлгаз" – 37.5 млн. руб. |
|  | 2016 год – 77.6 млн.руб., в том числе: - средства местных бюджетов поселений – 0.0 млн. руб. -прочие источники: ГУП МО "Мособлгаз" – 77.6 млн. руб. |
|  | 2017 год – 21.0 млн.руб., в том числе: - средства местных бюджетов поселений – 0.0 млн. руб. -прочие источники: ГУП МО "Мособлгаз" – 21.0 млн. руб. |
| 8. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы | Реализация Программы позволит: - повысить уровень газификации Воскресенского муниципального района Московской области, газифицировав 22 сельских населенных пункта, с количеством граждан, постоянно проживающих в каждом их них, более 100 человек. - построить 98.96 км газораспределительных сетей; - создать условия для реконструкции 7 муниципальных котельных, работающих на твердом и жидком топливе путем перевода их на природный газ; - улучшить экологическую обстановку в Московской области. |
| 9. Контроль за реализацией Программы | Осуществляется Администрацией Воскресенского муниципального района Московской области, администрациями городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района. Администрация Воскресенского муниципального района координирует действия заказчиков Программы. |

1. Характеристика проблемы газификации Воскресенского муниципального района  Московской области и обоснование необходимости ее решения комплексными методами

Программа Воскресенского муниципального района Московской области «Газификация сельских населенных пунктов Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 - 2017 годы» (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным Законом от 22.08.2004 №122-ФЗ.).

Программой предполагается выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 62,55 млн. рублей, строительно-монтажных работ -  на сумму 325,1 млн. рублей.

Программа носит комплексный характер и предполагает участие в ней администраций городских и сельских поселений, администрации Воскресенского муниципального района Московской области, проектных и строительных организаций, привлеченных на конкурсной основе с координацией действий со стороны администрации Воскресенского муниципального района.

Мероприятия по газификации, предусмотренные данной Программой, скоординированы с Программой Правительства  Московской области  «Газификация населенных пунктов Московской области на 2005-2013 годы».

Газификация сельских населенных пунктов городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района Московской области позволит создать условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям около 4950 человек, постоянно проживающих в Воскресенском муниципальном районе  Московской области, а так же для газоснабжения новых производств в зонах инвестиционной активности.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями настоящей Программы являются:

- обеспечение единого подхода к решению проблем газификации сельских населенных пунктов городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района Московской области, в том числе путем синхронизации мероприятий данной Программы с Программой Правительства Московской области «Газификация населенных пунктов Московской области на 2005-2013 годы»;

- улучшение социально-экономических условий жизни населения Московской области;

- содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства  вследствие повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

- создание условий для развития экономики Воскресенского муниципального района Московской области с учетом промышленной и экологической безопасности, прогрессивных технологий и достижений научно-технического прогресса;

- внедрение энергоресурсосберегающих технологий;

- создание условий для реконструкции 7 муниципальных котельных, работающих на твердом и жидком топливе путем перевода их на природный газ, в результате чего возможна оптимизация тарифной ситуации.

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи по:

- рациональному использованию средств местных бюджетов поселений, необходимых для обеспечения развития и модернизации газораспределительной системы Московской области;

- привлечению инвестиционных ресурсов, в том числе ресурсов потенциальных потребителей газа, в том числе населения, промышленных и иных организаций.

В результате реализации мероприятий настоящей Программы:

- предполагается построить около 98,96 км газораспределительных сетей, газифицировав 22 сельских населенных пункта;

- создать условия для перевода на природный газ 7 муниципальных котельных суммарной мощностью около 7.4 МВт;

- создать условия для предоставления 4950 человек, постоянно проживающих в сельских населенных пунктов  местности Московской области, возможности пользования природным газом.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы составляет 5 лет: 2013 - 2017 годы.

Сроки и этапы Программы указаны в Приложении к Программе.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации мероприятий настоящей Программы необходимо привлечь 387,65 млн.руб. из них:

- на проектно-изыскательские работы – 62,55 млн.руб.;

- на строительно-монтажные работы – 325,1 млн.руб..

Источниками финансирования Программы являются:

- средства местных бюджетов городских и сельских поселений;

- иные источники, разрешенные законодательством Российской Федерации, ГУП МО "Мособлгаз".

5. Организационный и экономический механизмы

реализации Программы

В рамках выполнения настоящей Программы Администрация Воскресенского муниципального района, администрации городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района Московской области выполняют функции муниципальных заказчиков по проектированию и строительству объектов газового хозяйства на территории Воскресенского муниципального района Московской области и осуществляют контроль за реализацией мероприятий настоящей Программы. Администрация Воскресенского муниципального района координирует действия исполнителей Программы.

Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Московской области  выдает технические условия на строительство газораспределительных сетей, участвует в приемке законченных строительством объектов в эксплуатацию.

Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения заказчиком Программы на конкурсной основе подрядных организаций для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по газификации.

Перечень мероприятий по газификации сельских населенных пунктов Воскресенского муниципального района Московской области на 2013 – 2017 годы приведен в Приложении  к настоящей Программе.

При необходимости заказчик Программы рассматривает предложения по ее корректировке по согласованию с Министерством энергетики Московской области.

6. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Реализация настоящей Программы позволит:

- повысить уровень газификации сельских населенных пунктов на территории Воскресенского муниципального района Московской области, газифицировав 22 сельских населенных пункта Воскресенского муниципального района Московской области и создав тем самым условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям 4950 человек постоянно проживающих в Московской области;

- построить 98,96 км газораспределительных сетей;

- создать условия для проведения реконструкции 7 муниципальных котельных суммарной мощностью 7,4 МВт, путем перевода их на газовое топливо;

- улучшить экологическую обстановку в Московской области.

7. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет заказчик настоящей Программы – Администрация Воскресенского муниципального района Московской области, администрации городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района. Администрация Воскресенского муниципального района координирует действия заказчиков Программы.

Администрация Воскресенского муниципального района Московской области, администрации городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района ежеквартально, в срок до 25 числа месяца следующего за отчетным кварталом, информируют Министерство энергетики Московской области о ходе выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по газификации.