|  |  | Приложение № 1 к постановлению муниципального учреждения "Администрация Воскресенского муниципального района Московской области" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | № |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |  |  |  |  |
| "Совершенствование системы информационного обеспечения муниципального управления Воскресенского муниципального района Московской области на 2012-2014 годы" |  |  |  |  |
| П А С П О Р Т |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы | «Совершенствование системы информационного обеспечения муниципального управления Воскресенского муниципального района Московской области на 2012-2014 годы» (далее – Программа) |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Повышение эффективности муниципального управления на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий и обеспечения условий для предоставления муниципальных услуг в электронном виде. |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие единой муниципальной информационно-телекоммуникационной среды для обмена информацией с выходом в глобальные сети передачи информации; |  |  |  |
|  | 2. Внедрение информационных систем и процессов обработки информации в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях района; |  |  |  |
|  | 3.Создание условий для доступа населения к муниципальным информационным ресурсам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений; |  |  |  |
|  | 4. Создание условий для электронного взаимодействия с гражданами и организациями (получателями государственных и муниципальных услуг) на базе новых информационных технологий; |  |  |  |
|  | 5. Обеспечение информационной безопасности автоматизированных информационных систем персональных данных органов местного самоуправления и муниципальных учреждений; |  |  |  |
|  | 6. Поэтапная модернизация средств вычислительной техники, сетевого оборудования и оргтехники органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в рамках реализации данной программы; |  |  |  |
|  | 7. Повышение уровня профессиональной подготовленности в сфере информатизации муниципальных служащих. |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | МУ «Администрация Воскресенского муниципального района Московской области» (далее – Администрация) |  |  |  |
| Разработчик муниципальной программы | Отдел информационных технологий и защиты информации информационно- аналитического и организационно- контрольного управления администрации |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя администрации Шабалаев И.В. |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2012 - 2014 годы |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы | Всего: (тыс. руб.) | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| Общий объем средств, в т.ч: | 13 696,00 | 4 500,00 | 1 520,00 | 7 676,00 |
| Бюджет Воскресенского муниципального района | 13 696,00 | 4 500,00 | 1 520,00 | 7 676,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение количества удалённых точек доступа единой муниципальной информационно-телекоммуникационной сети до 90 штук; |  |  |  |
|  | 2. Увеличение количества документов органов местного самоуправления, обработанных с использованием систем электронного документооборота от общего числа документов, поступающих в делопроизводство до 50%; |  |  |  |
|  | 3. Увеличение количества населения района, информированного о деятельности органов местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий до 53%; |  |  |  |
|  | 4. Увеличение количества граждан и организаций, получающих муниципальные услуги от органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в электронном виде на 38%; |  |  |  |
|  | 5. Увеличение количества предоставляемых муниципальных услуг органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде до 30 услуг; |  |  |  |
|  | 6. Увеличение количества автоматизированных рабочих мест, прошедших аттестацию по информационной безопасности на 30 %; |  |  |  |
|  | 7. Увеличение количества современных ПЭВМ, оргтехники, периферийного и сетевого оборудования до75%; |  |  |  |
|  | 8. Увеличение количества муниципальных служащих, прошедших обучение по сфере информационных технологий до 35 %. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к постановлению муниципального учреждения "Администрация Воскресенского муниципального района Московской области" от 10.01.2014 № 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Совершенствование системы информационного обеспечения муниципального управления Воскресенского муниципального района Московской области на 2012-2014 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации Программы |  |  | Источники финансирования |  |  | Срок исполнения |  |  | Всего (тыс. руб) |  | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий программы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |  |
|  | Раздел 1. "Развитие единой муниципальной информационно- телекоммуникационной среды для обмена информацией с выходом в глобальные сети передачи информации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение транспортно-коммуникационного оборудования, серверного, периферийного и другого оборудования для установки в отраслевых (функциональных) органах администрации и подведомственных муниципальных учреждениях |  |  | Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  | 2013-2014 гг.. |  |  | 1 350,00 |  |  | 550,00 | 800,00 |  | Отдел информационных технологий и защиты информации информационно- аналитического и организационно- контрольного управления администрации |  |
| 1.2. | Приобретение и внедрение виртуальной частной сети (VPN) органов местного самоуправления и муниципальных учреждений района, отвечающей требованиям информационной безопасности. |  |  | Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  | 2012-2013 гг.. |  |  | 518,00 |  | 424,00 | 94,00 |  |  | Отдел информационных технологий и защиты информации информационно- аналитического и организационно- контрольного управления администрации |  |
| 1.3. | Создание организационно-штатной структуры для информационного взаимодействия и сопровождения информационных систем органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |  |  | За счет основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел информационных технологий и защиты информации информационно- аналитического и организационно- контрольного управления администрации |  |
| 1.4. | Приобретение оборудования и расходных материалов для монтажа локально-вычислительной сети администрации, проведение работ по монтажу ЛВС администрации |  |  | Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  | 2014 г. |  |  | 3 356,00 |  |  |  | 3 356,00 |  | Отдел информационных технологий и защиты информации информационно- аналитического и организационно- контрольного управления администрации |  |
|  | Итого по разделу 1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 224,00 |  | 424,00 | 644,00 | 4 156,00 |  |  |  |
|  | Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 224,00 |  | 424,00 | 644,00 | 4 156,00 |  |  |  |
|  | Раздел 2. «Внедрение информационных систем и процессов обработки информации в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Внедрение автоматизированной системы электронного документооборота СЭД «Дело» в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях |  |  | Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  | 2014 г. |  |  | 20,00 |  |  |  | 20,00 |  | Отдел информационных технологий и защиты информации информационно- аналитического и организационно- контрольного управления администрации |  |
|  | Итого по разделу 2, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  | 20,00 |  |  |  |
|  | Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  | 20,00 |  |  |  |
|  | Раздел 3. «Создание условий для доступа населения к муниципальным информационным ресурсам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение доступа к сети Интернет органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |  |  | За счет основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел информационных технологий и защиты информации информационно- аналитического и организационно- контрольного управления администрации |  |
| 3.2. | Сопровождение официальных сайтов администрации и портала муниципальных услуг Воскресенского муниципального района и муниципальных учреждений |  |  | Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  | 2014 г. |  |  | 200,00 |  |  |  | 200,00 |  | Отдел информационных технологий и защиты информации информационно- аналитического и организационно- контрольного управления администрации |  |
|  | Итого по разделу 3, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  | 200,00 |  |  |  |
|  | Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  | 200,00 |  |  |  |
|  | Раздел 4. «Создание условий для электронного взаимодействия с гражданами и организациями (получателями государственных и муниципальных услуг) на базе новых информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Внедрение типового решения «Портал муниципальных услуг» версии 6.0.45 с переносом текущих данных реестра. Установка на сервер и настройка типового портального решения системы порталов и реестров муниципальных услуг версии 6.0.45, перенос базы данных текущего реестра муниципальных услуг Воскресенского муниципального района. |  |  | За счет основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел информационных технологий и защиты информации информационно- аналитического и организационно- контрольного управления администрации |  |
| 4.2. | Внедрение типового ведомственного шлюза для органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района |  |  | За счет основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел информационных технологий и защиты информации информационно- аналитического и организационно- контрольного управления администрации |  |
| 4.3. | Приобретение услуг IT-компании по реализации возможности для заявителей представлять документы в электронном виде с использованием портала муниципальных услуг в целях получения услуги, в соответствии с административными регламентами предоставления государственных и муниципальных услуг. |  |  | За счет основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел информационных технологий и защиты информации информационно- аналитического и организационно- контрольного управления администрации |  |
| 4.4. | Приобретение услуг IT-компании по реализации возможности для заявителей осуществлять с использованием портала муниципальных услуг мониторинга хода предоставления услуги |  |  | За счет основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел информационных технологий и защиты информации информационно- аналитического и организационно- контрольного управления администрации |  |
| 4.5. | Приобретение услуг IT-компании по реализации возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на портале муниципальных услуг, включая возможность выгрузки документов подтверждающих результат оказания услуг |  |  | За счет основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел информационных технологий и защиты информации информационно- аналитического и организационно- контрольного управления администрации |  |
| 4.6. | Приобретение услуг IT-компании по реализации возможности осуществления мониторинга качества оказания услуг заявителям путем внедрения учетной системы из типовой поставки Минэкономразвития РФ. |  |  | За счет основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел информационных технологий и защиты информации информационно- аналитического и организационно- контрольного управления администрации |  |
| 4.7. | Приобретение услуг IT-компании по организации работ для перевода муниципальных услуг в электронный вид в рамках типового решения версии 6.0.45 в количестве 30 услуг. |  |  | За счет основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел информационных технологий и защиты информации информационно- аналитического и организационно- контрольного управления администрации |  |
| 4.8. | Приобретение программно-технических комплексов (инфоматов со встроенными карт-ридерами) для предоставления населению информации о предоставляемых государственных и муниципальных услугах и предоставления услуг с помощью электронной карты в количестве 2 штук. |  |  | За счет основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел информационных технологий и защиты информации информационно- аналитического и организационно- контрольного управления администрации |  |
| 4.9. | Подготовка плана мероприятий по созданию муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Воскресенского муниципального района Московской области» |  |  | За счет основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел информационных технологий и защиты информации информационно- аналитического и организационно- контрольного управления администрации |  |
|  | Итого по разделу 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 5. «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных информационных систем персональных данных органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Осуществление комплекса работ по специальным проверкам и исследованиям, проведение аттестации 12 АРМ, используемого при обработке информационных ресурсов, содержащих персональные данные требованиям ФСТЭК (отдел кадров, отдел бухучета, отдел субсидий, отдел по делам несовершеннолетних, кадры и бухучет управлений) |  |  | Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  | 2014г. |  |  | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  | Отдел информационных технологий и защиты информации информационно- аналитического и организационно- контрольного управления администрации |  |
|  | Итого по разделу 5, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  |  |  |
|  | Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  |  |  |
|  | Раздел 6. «Поэтапная модернизация средств вычислительной техники, сетевого оборудования и оргтехники органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в рамках реализации данной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Создание автоматизированных рабочих мест, приобретение оргтехники и сетевого оборудования для организации предоставления услуг в электронной форме, в т.ч. материалы для модернизации ЛВС. |  |  | Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  | 2012-2014 гг.. |  |  | 7 702,00 |  | 4 076,00 | 876,00 | 2 750,00 |  | Отдел информационных технологий и защиты информации информационно- аналитического и организационно- контрольного управления администрации |  |
|  | Итого по разделу 6, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 702,00 |  | 4 076,00 | 876,00 | 2 750,00 |  |  |  |
|  | Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 702,00 |  | 4 076,00 | 876,00 | 2 750,00 |  |  |  |
|  | Раздел 7. «Повышение уровня профессиональной подготовленности в сфере информатизации муниципальных служащих» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Обучение сотрудников администраций органов местного самоуправления и муниципальных учреждений по вопросам информатизации |  |  | Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  | 2014 г. |  |  | 50,00 |  |  |  | 50,00 |  | Отдел информационных технологий и защиты информации информационно- аналитического и организационно- контрольного управления администрации |  |
|  | Итого по разделу 7, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Итого по Программе, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 696,00 |  | 4 500,00 | 1 520,00 | 7 676,00 |  |  |  |
|  | Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 696,00 |  | 4 500,00 | 1 520,00 | 7 676,00 |  |  |  |