УТВЕРЖДЕН

постановлением   администрации

Воскресенского муниципального района

от _____2014г. № ____

ПОРЯДОК

проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Воскресенского муниципального района, направляемых на капитальные вложения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», постановлением Правительства Московской области от 09.08.2010 № 643/32 «Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Московской области, направляемых на капитальные вложения» и определяет правила проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал (далее – объект капитального строительства), финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района, на предмет эффективности использования средств бюджета Воскресенского муниципального района, направляемых на капитальные вложения. (далее – проверка).

2. При проверке производится оценка соответствия инвестиционного проекта установленным настоящим Порядком качественным и количественным критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств бюджета Воскресенского муниципального района, направляемых на капитальные вложения (далее – интегральная оценка) в целях реализации указанного проекта.

3. Проверка производится для принятия администрацией Воскресенского муниципального района в установленном действующим законодательством порядке решений, формирующих расходные обязательства Воскресенского муниципального района для включения соответствующих расходов в проект бюджета Воскресенского муниципального района, а именно:

а) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности Воскресенского муниципального района, осуществляемые в соответствии муниципальными программами Воскресенского муниципального района;

б) о направлении бюджетных инвестиций на увеличение уставных фондов муниципальных унитарных предприятий, в случае если такое увеличение осуществляется в целях дальнейшего осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в новое строительство, расширение, реконструкцию действующих объектов;

в) о расходовании субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области Воскресенскому муниципальному району на капитальные вложения в объекты общественной и инженерной инфраструктуры собственности Воскресенского муниципального района (далее – объекты капитального строительства собственности Воскресенского муниципального района).

4. Проверка осуществляется в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1 настоящего порядка, независимо от их сметной стоимости.

Проверка осуществляется планово-экономическим отделом управления экономики администрации Воскресенского муниципального района (далее – планово-экономический отдел ) в соответствии с методикой оценки эффективности использования средств бюджета Воскресенского муниципального района, направляемых на капитальные вложения (далее – Методика), согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

Проверка осуществляется на основании исходных данных для расчетов интегральной оценки и расчета интегральной оценки проекта.

5. Исходные данные для расчета интегральной оценки и расчет интегральной оценки инвестиционных проектов, включенных в муниципальные программы Воскресенского муниципального района, подготавливаются отраслевыми (функциональными) органами администрации, являющимися ответственными за реализацию данных муниципальных программ, а для инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию объектов капитального строительства муниципальной собственности, не включенных в муниципальные программы, подготавливаются предполагаемыми главными распорядителями средств бюджета Воскресенского муниципального района (далее – заявители).

В случае софинансирования инвестиционных проектов из бюджета Московской области, исходные данные для расчета интегральной оценки и расчет интегральной оценки инвестиционного проекта по объектам, предусмотренным для формирования собственности Воскресенского муниципального района, передаются соответствующим государственным заказчикам – координаторам государственных программ Московской области, или предполагаемым распорядителям бюджетных средств, в случаях отсутствия данных проектов в государственных программах Московской области, для проверки проекта на уровне исполнительных органов государственной власти.

Результаты интегральной оценки, проведенной заявителем, и исходные данные для ее проведения представляются в планово-экономический отдел.

Плата за проведение проверки не взимается.

II. Критерии оценки эффективности использования средств бюджета Воскресенского муниципального района, направляемых на капитальные вложения

6. Проверка осуществляется в соответствии с Методикой на основе следующих качественных критериев оценки эффективности использования средств бюджета Воскресенского муниципального района, направляемых на капитальные вложения (далее – качественные характеристики):

а) наличие сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;

б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определяемым в ежегодном прогнозе и Программе комплексного социально-экономического развития Воскресенского муниципального района;

в) комплексный подход к решению существующей проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках Программы комплексного социально-экономического развития Воскресенского муниципального района и муниципальных программ (подпрограмм) за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета Воскресенского муниципального района;

г) необходимость строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением администрацией Воскресенского муниципального района полномочий, отнесенных к предмету ведения Воскресенского муниципального района;

д) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг);

е) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств бюджета Московской области;

ж) наличие инвестиционного проекта за счет средств Воскресенского муниципального района в составе Программы комплексного социально-экономического развития Воскресенского муниципального района, реализуемой за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района;

з) целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования;

и) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, указанных в подпункте «в» пункта 3 настоящего Порядка, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

7. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке в соответствии с Методикой на основе следующих количественных критериев оценки эффективности использовании  средств бюджета Воскресенского муниципального района, направляемых на капитальные вложения (далее – количественные критерии):

а) значение количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

б) отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

в) наличие потребителей продукции (работ, услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

г) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (работ, услуг), в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд Воскресенского муниципального района;

д) обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

8. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке на основе интегральной оценки, которая определяется Методикой.

III. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов

9. Заявители представляют на имя руководителя администрации Воскресенского муниципального района, подписанные руководителем заявителя (уполномоченным лицом) следующие документы:

а) заявление на проведение проверки инвестиционных проектов;

б) паспорт инвестиционного проекта, заполненный по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

в) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка;

г) задание на проектирование в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка или иной исходный технический документ, устанавливающий комплекс технических требований, требования к объему, срокам проведения работ, содержанию и форме представления результатов работ;

д) копию положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в случае если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации;

е) документальной подтверждение участников реализации инвестиционного проекта об осуществлении софинансирования этого проекта и намечаемом размере софинансирования;

ж) исходные данные для расчета интегральной оценки, включая количественные показатели (показатель) планируемых результатов реализации инвестиционного проекта, и расчет интегральной оценки, проведенный заявителем по форме приложения № 1 к Методике.

10. Документы, указанные в подпункте «д» пункта 9 настоящего Порядка, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым подготавливается решение о предоставлении средств бюджета Воскресенского муниципального района на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации.

11. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений включает в себя:

а) наименование и тип (инфраструктурный, инновационный, другие) инвестиционного проекта;

б) цель и задачи инвестиционного проекта;

в) краткое описание инвестиционного проекта;

г) предложения заявителя по источникам и объемам финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации, включая предложения по предельным объемам денежных средств  на выполнение работ на весь период строительства (реконструкции) до ввода объекта в эксплуатацию;

д) обоснование необходимости привлечения средств бюджета Воскресенского муниципального района для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

е) обоснование потребности в услугах (продукции), создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной документации объекта капитального строительства;

ж) обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта;

з) обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования в случае их использования.

12. Задание на проектирование объекта капитального строительства включает в себя:

а) общие данные (основание для проектирования, наименование объекта капитального строительства и вид строительства);

б) основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства;

в) возможность подготовки проектной документации к отдельным этапам строительства;

г) сроки и этапы строительства;

д) технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания;

е) перечень конструкций и оборудования, предназначенных для создания объекта капитального строительства (фундаменты, стены, перекрытия, полы, кровли, проемы, отделка, внутренний дизайн, перечень материалов и другие);

ж) перечень технологического оборудования, предназначенного для создания объекта капитального строительства, с указанием типа марки, производителей и других данных – по укрупненной номенклатуре;

з) дополнительные данные (требования к защитным сооружениям, прочие условия).

13. Основанием для отказа в принятии документов для проведения проверки являются:

а) непредставление полного комплекта документов, предусмотренных настоящим Порядком;

б) несоответствие паспорта инвестиционного проекта требованиям к его содержанию и заполнению;

в) несоответствие числового значения интегральной оценки, рассчитанного заявителем, требованиям Методики;

г) нарушение сроков устранения недостатков, определенных пунктом 14 настоящего Положения.

14. В случае если недостатки в представленных документах можно устранить без отказа в них принятии, планово-экономический отдел устанавливает заявителю срок, не превышающий 5 рабочих дней, для устранения таких недостатков.

15. Проведение проверки начинается с момента поступления полного пакета документов от заявителя, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка, в планово-экономический отдел и завершается направлением (вручением) заявителю заключения об эффективности инвестиционного проекта.

16. В случае если инвестиционный проект не соответствует предусмотренным Порядком качественным критериям, проверка на соответствие его количественным критериям и правильности Расчета заявителем интегральной оценки не проводится.

17. Срок проведения проверки, подготовки и выдачи заключения не должен превышать 20 рабочих дней с момента поступления пакета документов в планово-экономический отдел.

IV. Выдача заключения об эффективности инвестиционного проекта

18. Результатом проверки является заключение планово-экономического отдела, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования средств бюджета Воскресенского муниципального района, направляемых на  капитальные вложения, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

19. Положительное заключение планово-экономического отдела является обязательным документом, необходимым для принятия решения о предоставлении средств бюджета Воскресенского муниципального района на реализацию инвестиционного проекта с участием средств бюджета Воскресенского муниципального района.

20. Отрицательное заключение должно содержать выводы о неэффективности использования средств бюджета Воскресенского муниципального района, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.

21. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить документы на повторную проверку при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении.

22. Заключение подписывается первым заместителем руководителя администрации Воскресенского муниципального района.

23. Контроль за выполнением настоящего Порядка возложить на руководителя администрации Воскресенского муниципального района.

Приложение № 1

к Порядку

Методика

оценки эффективности использования средств бюджета Воскресенского муниципального района, направляемых на капитальные вложения

I. Общие положения

1. Настоящая Методика предназначена для оценки эффективности использования средств бюджета Воскресенского муниципального района, направляемых на капитальные вложения (далее – оценка эффективности), по инвестиционным проектам, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района.

2. Оценка эффективности осуществляется на основе интегральной оценки эффективности, а также оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев путем определения балла оценки по каждому из указанных критериев в соответствии с общими требованиями к расчету, установленными настоящей методикой.

II. Состав, порядок определения баллов оценки качественных критериев и оценки

эффективности на основе качественных критериев

4. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих качественных критериев:

а) наличие сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;

б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в ежегодном прогнозе и Программе комплексного социально-экономического развития Воскресенского муниципального района.

в) комплексный подход к решению существующей проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках Программы муниципальных программ (подпрограмм), за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета Воскресенского муниципального района;

г) необходимость строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением администрацией Воскресенского муниципального района соответствующих полномочий, отнесенных к предмету ведения муниципального района;

д) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг);

е) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств бюджета Воскресенского муниципального района;

ж) наличие инвестиционного проекта в составе Программы комплексного социально-экономического развития Воскресенского муниципального района, реализуемой за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района;

з) целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования;

и) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

5. Оценка эффективности на основе качественных критериев рассчитывается по следующей формуле:

К1

∑ б li

I=1

Чi=-------- х100%

(К1 – К1нп)

где:

б – балл оценки i – го качественного критерия;

li

К1- общее число качественных критериев;

К1нп – число критериев, не применимых к проверяемому инвестиционному проекту.

6. Требования к определению баллов оценки по каждому из качественных критериев установлены пунктами 7-15 Методики.

Возможные значения баллов оценки по каждому из качественных критериев приведены в графе «Допустимые баллы оценки» Таблицы 1 «Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям приложения № 1 к Методике.

7. Критерий – наличие сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления.

Балл, равный 1, присваивается проекту, если в паспорте инвестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений дана четкая формулировка конечных социально-экономических результатов  реализации инвестиционного проекта и определены характеризующие их количественные показатели (показатель).

Конечные социально-экономические результаты реализации проекта – эффект для  потребителей, населения, получаемый от товаров, работ или услуг, произведенных после реализации инвестиционного проекта. Например снижение уровня загрязнения окружающей среды, повышения уровня обеспеченности населения медицинскими услугами, услугами образования и другие.

Рекомендуемые показатели, характеризующие конечные социально-экономические результаты реализации проекта по различным видам деятельности и типам проектов, приведены в  приложении № 3 к Методике. Заявитель  вправе определить иные показатели с учетом специфики инвестиционного проекта.

8. Критерий – соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в ежегодном прогнозе и Программе комплексного социально-экономического развития Воскресенского муниципального района.

Балл, равный 1, присваивается проекту, если цель инвестиционного проекта соответствует одному из приоритетов и целей в указанных документах. Для обоснования оценки заявитель приводит формулировку приоритета и цели со ссылкой на соответствующий документ.

9. Критерий – комплексный подход к решению существующей проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми  в рамках Программы комплексного социально-экономического развития Воскресенского муниципального района и муниципальных программ (подпрограмм) за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета Воскресенского муниципального района,

Обоснованием комплексного подхода к решению существующей проблемы в рамках инвестиционного проекта (балл, равный 1) являются:

а) для инвестиционных проектов, подлежащих включению в указанные программы,- соответствие цели инвестиционного проекта задаче программы, решение которой обеспечивает реализация предлагаемого инвестиционного проекта: заявитель приводит наименование и реквизиты соответствующей программы, а также формулировку задачи программы, решению которой будет способствовать реализация данного инвестиционного проекта;

б) для инвестиционных проектов, не подлежащих включению в указанные программы, -  заключение администрации Воскресенского муниципального района, содержащее оценку влияния реализации инвестиционного проекта на комплексное развитие территории Воскресенского муниципального района.

10. Критерий – необходимость строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением полномочий, отнесенных к предмету ведения Воскресенского муниципального района.

Балл, равный 1, присваивается при наличии обоснования невозможности осуществления полномочий, отнесенных к предмету ведения Воскресенского муниципального района:

а) без строительства объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта;

б) без реконструкции объекта капитального строительства (с документальным подтверждением необходимости осуществления мероприятий по их реализации: указание степени изношенности конструкций, обоснование необходимости замены действующего и/или приобретения нового оборудования).

11. Критерий – отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями.

Балл, равный 1, присваивается, в случае если в рамках проекта предполагается

производство продукции (работ и услуг), спрос на которую с учетом производства замещающей продукции удовлетворяется не в полном объеме.

Для обоснования соответствия критерию заявитель указывает наименование и месторасположение производителя замещающей продукции (работ и услуг).

12. Критерий – обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств бюджета Воскресенского муниципального района.

При условии финансировании инвестиционного проекта полностью за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района, балл, равный 1, присваивается, в случае если строительство (реконструкция) объекта капитального строительства муниципальной собственности Воскресенского муниципального района, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, предусмотрено муниципальными программами Воскресенского муниципального района, утвержденными в соответствии с действующим порядком   разработки и реализации муниципальных программ Воскресенского муниципального района, либо регламентировано постановлением руководителя администрации по данному вопросу. Заявителем указываются наименование и реквизиты соответствующих документов.

По инвестиционным проектам, финансирование которых планируется осуществлять частично за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района, балл равный 1, присваивается при их соответствии, также следующим требованиям:

а) наличие документального подтверждения каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) инвестиционного проекта с указанием объема и сроков финансирования (софинансирования);

б) соответствие предполагаемого объема и сроков софинансирования проекта в представленных документах объему и срокам софинансирования, предусмотренных паспортом инвестиционного проекта.

13. Критерий – наличие инвестиционного проекта в составе Программы комплексного социально-экономического развития Воскресенского муниципального района, реализуемой за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района.

Балл, равный 1, присваивается, в случае если заявителем указаны реквизиты, раздел и подраздел Программы комплексного социально-экономического развития Воскресенского муниципального района, в рамках которого планируется реализация инвестиционного проекта, а также документальное подтверждение обязательств участников реализации проекта о его софинансировании.

Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов, планирующих строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, не относящихся к собственности Воскресенского муниципального района.

14. Критерий – целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.

Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования признается обоснованным (балл, равный 1), если заявителем представлены материалы, служащие основанием для принятия решения о хозяйственной необходимости, технической возможности, коммерческой, экономической и социальной целесообразности использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.

15. Критерий – наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Подтверждением соответствия инвестиционного проекта указанному критерию (балл, равный 1) являются:

а) для проектов, проектная документация которых разработана и утверждена застройщиком (заказчиком) – наличие в представленных заявителем документах копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствие с законодательством Российской Федерации);

б) указанный заявителем номер подпункта, пункта, статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым государственная экспертиза проектной документации предполагаемого объекта капитального строительства не проводится.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым подготавливается решение о предоставлении средств бюджета Воскресенского муниципального района на подготовку проектной документации и проведении инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации.

III. Состав, порядок определения баллов оценки и весовых коэффициентов

количественных критериев и оценки эффективности на основе количественных критериев

16. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих количественных критериев:

а) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

б) отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

в) наличие потребителей продукции (работ, услуг) создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

г) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (работ, услуг) в объеме, предусмотренном для нужд Воскресенского муниципального района;

д) обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

17. Оценка эффективности на основе количественных критериев рассчитывается по следующей формуле:

К2

Ч2= ∑б2i х pi

I=1

где:

б2i – балл оценки i-ro количественного критерия, в процентах;

p – весовой коэффициент 1-го количественного критерия, в процентах;

i

К – общее число количественных критериев.

2

Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100 процентов.

18. Требования к определению баллов оценки по каждому из количественных критериев установлены пунктами 19-23 Методики.

Значение весовых коэффициентов количественных критериев в зависимости от типа инвестиционного проекта, устанавливаемые в целях Методики, приведены в приложении № 2 к Методике.

Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных критериев приведены в графе «Допустимые баллы оценки» Таблица 2 «Оценка соответствия инвестиционного проекта количественными критериями» приложения № 1 к Методике.

19. Критерий – значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.

Для присвоения балла, равного 1, представленные заявителем в паспорте инвестиционного проекта значения количественных показателей результатов его реализации должны отвечать следующим требованиям:

а) наличие показателя (показателей), характеризующих непосредственные (прямые) результаты реализации инвестиционного проекта (мощность объекта капитального строительства, общая площадь объекта, общий строительный объем) с указанием единиц измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения;

б) наличие не менее одного показателя, характеризующего конечные социально-экономические результаты реализации проекта.

20. Критерий – отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.

Сметная стоимость объекта капитального строительства, создаваемого в рамках реализации инвестиционного проекта, указывается в ценах года получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, а при его отсутствии – в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (с указанием года ее определения).

Балл, равный 1, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным показателям (показателю) превышает значение указанного отношения по аналогичному проекту (при его наличии) не более чем  на 5 процентов.

Балл, равный 0,5, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным показателям (показателю) превышает значение указанного отношения по аналогичному проекту (при его наличии) не более чем на 10 процентов.

Балл, равный 0, присваивается проекту, если значение отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количественным показателям (показателю) превышает значение указанного отношения по аналогичному проекту (при его наличии) не более чем на 10 процентов хотя бы по одному показателю.

При определении значения баллов сметные стоимости объектов капитального строительства, создаваемых (созданных) в ходе реализации аналогичных проектов (при их наличии), должны представляться в ценах года определения сметной стоимости объекта капитального строительства, планируемого к созданию в рамках реализации инвестиционного проекта.

Приведение сметной стоимости объектов капитального строительства по аналогичным проектам (при их наличии) к указанному уровню цен должно осуществляться с использованием индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации.

21. Критерий – наличие потребителей продукции (работ, услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного)  уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства.

Заявитель приводит обоснование потребности в продукции (работах, услугах), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта.

Балл, равный 1, присваивается, если проектная мощность (намечаемый объем производства продукции, оказания услуг) создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства соответствует (или менее) потребностей в данной продукции (услугах).

Балл, равный 0,5, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства в размере менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности.

Балл, равный 0, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства в размере менее  75 процентов проектной мощности.

Потребность в продукции (услугах) определяется на момент ввода создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства с учетом уже созданных и создаваемых мощностей в данной сфере деятельности.

22. Критерий – отношения проектной мощности создаваемого (реконструируемого)  объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для нужд Воскресенского муниципального района.

Балл, равный 1, присваивается, если отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого)  объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции  (услуг) в объеме,  для нужд Воскресенского муниципального района, не превышает 100 процентов.

Заявитель приводит обоснования потребности на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства.

23. Критерий – обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

Заявитель приводит обоснования планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой.

Балл равен 1 в случаях:

а) если на площадке, отводимой под предлагаемое строительство, уже имеются все виды инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объемах;

б) если для предполагаемого объекта капитального строительства в силу его функционального назначения инженерная и транспортная инфраструктура не требуется (например, берегоукрепительные работы).

Балл равен 0, 5 – если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой менее 100 процентов, но не менее 75 процентов от требуемого объема и инвестиционным проектом предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Балл равен 0 – если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой менее 75 процентов от требуемого объема и инвестиционным проектом не предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства  инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой рассчитывается:

И=

N

∑ ui

И     =    I=1

n

где:

u i  -  уровень обеспеченности i –м видом инженерной и транспортной инфраструктуры (энергоснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, телефонная связь, объекты транспортной инфраструктуры), в процентах;

n – количество видов необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.

IV. Расчет интегральной оценки эффективности

24. Интегральная оценка (Эинт) определяется как средневзвешенная сумма оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев по следующей формуле:

Эинт. = Ч1 х 0,2 + Ч2 х 0,8,

где:

Ч1 – оценка эффективности на основе качественных критериев;

Ч2 - оценка эффективности на основе количественных критериев;

0,2 и 0,8 – весовые коэффициенты оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев;

Расчет интегральной оценки приведен в таблице 3 «Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта» приложение № 1 к Методике.

25. При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное) значение интегральной оценки устанавливается равным 70 процентам. Соответствие или превышение числового значения интегральной оценки установленному предельному значению свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта и целесообразности его финансирования полностью или частично за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района.

Приложение № 1

к Методике

Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта

Наименование проекта________________________________________________________

Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство, реконструкция действующего предприятия)

Заявитель________________________________________

Тип проекта_______________________________

Таблица 1.

Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям

| № п/п | Критерий | Допустимые баллы оценки | Балл оценки (бli) или «Критерий не применим» | Ссылка на документальные подтверждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления | 1;0 |  | Цель и задачи проекта, количественные показатели результатов реализации проекта приводятся в соответствии с паспортом инвестиционного проекта и обоснованием экономической целесообразности осуществления капитальных вложений |
| 2. | Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в ежегодном прогнозе и Программе комплексного социально-экономического развития Воскресенского муниципального района | 1;0 |  | Приводится наименование документа, которому соответствуют приоритеты и цель инвестиционного проекта |
| 3. | Комплексный подход к решению соответствующей проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках Программы комплексного социально-экономического развития Воскресенского муниципального района и муниципальных программ (подпрограмм) за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета Воскресенского муниципального района | 1;0 |  | Для инвестиционных проектов, подлежащих включению в муниципальные программы, указываются цели, задачи, конкретные программные мероприятия, достижение и реализацию которых обеспечивает осуществление инвестиционного проекта. Для инвестиционных проектов, не подлежащих включению в указанные программы – наличие заключения, содержащего оценку влияния реализации инвестиционного проекта на комплексное развитие территории Воскресенского муниципального района |
| 4. | Необходимость строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением администрацией Воскресенского муниципального района соответствующих полномочий, отнесенных к предмету ведения Воскресенского муниципального района | 1;0 |  | Приводятся причины невозможности осуществления полномочий, отнесенных к предмету деятельности администрации Воскресенского муниципального района без строительства или реконструкции объекта капитального строительства |
| 5. | Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ, услуг) | 1;0 |  | Указываются объемы, основные характеристики, наименование и месторасположение производителя замещающей продукции (работ и услуг) |
| 6. | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств бюджета Воскресенского муниципального района | 1;0 |  | Указываются наименование и реквизиты муниципальной программы, в рамках которой предусмотрена реализация проекта, либо номер постановления руководителя администрации и наименование и реквизиты документов, подтверждающих объемы и сроки софинансирования проекта |
| 7. | Наличие инвестиционного проекта в составе Программы комплексного социально-экономического развития Воскресенского муниципального района, реализуемой за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района | 1;0 Критерий не применим в отношении инвестиционных проектов, планирующих строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, не относящихся к собственности Воскресенского муниципального района |  | 1. Приводятся реквизиты, раздел и подраздел Программы комплексного социально-экономического развития Воскресенского муниципального района, в рамках которого планируется реализация инвестиционного проекта. 2. Реквизиты документов (договоров, протоколов, соглашений и т.п.), подтверждающих решение участников проекта о его софинансировании с указанием намеченного объема капитальных вложений со стороны каждого участника |
| 8. | Целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования | 1;0 Критерий не применим к инвестиционным проектам, не использующим дорогостоящие строительные материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада, машины и оборудование |  | Наличие обоснования невозможности достижения цели и результатов реализации проекта без использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования |
| 9. | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, | 1;0 Критерий не применим к инвестиционным Проектам, по которым планируется предоставление средств бюджета Воскресенского муниципального района на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации |  | 1. Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае ее необходимости согласно законодательству Российской Федерации). 2. В случае, если проведение государственной экспертизы проектной документации не требуется, указывается ссылка на соответствующие пункты, подпункты, статьи Градостроительного кодекса Российской Федерации |
|  | К = 9 1 | К = 1нп | К1 ∑ бi i =1 |  |
|  | Оценка эффективности использования средств бюджета Воскресенского муниципального района, направляемых на капитальные вложения, на основе качественных критериев, Ч 1 | К1 ∑ бi i =1 Ч1 = ______ х 100% (К1-К1нп) |  |  |

Таблица 2

Оценка соответствия инвестиционного проекта количественными критериями

| п/п | Критерий | Допустимые баллы оценки | Балл оценки (62i) | Весовой коэффициент критерия рi (в%) | Средневзвешенный балл (62i х рi) (в процентах) | Ссылка на документальные подтверждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Значение количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 1;0 |  |  |  | Приводятся значения количественных показателей результатов реализации проекта (приложение № 3 к Методике) в соответствии с его паспортом |
| 2. | Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 1;0,5;0 |  |  |  | Основные сведения и технико-экономические показатели аналогичного проекта, реализуемого (или реализованного) в Московской области (при его наличии) |
| 3. | Наличие потребителей продукции (работ, услуг) создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства. | 1;0,5;0 |  |  |  | Обоснование потребности в услуге (на продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта |
| 4. | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд Воскресенского муниципального района | 1;0 |  |  |  | Приводятся документально подтвержденные данные о мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд Воскресенского муниципального района |
| 5. | Обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного объекта | 1;0,5;0 |  |  |  | Обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта |
|  | Оценка эффективности использования средств бюджета Московской области, направляемых на капитальные вложения, на основе количественных критериев, Ч2 |  |  |  | К2 Ч2= ∑б2i х pi i=1 |  |

Таблица 3

Расчет интегральной оценки

Эффективности инвестиционного проекта

| Показатель | Оценка эффективности | Весовой коэффициент |
| --- | --- | --- |
| Оценка эффективности на основе качественных критериев, Ч1 |  | 0,2 |
| Оценка эффективности на основе количественных критериев, Ч2 |  | 0,8 |
| Интегральная оценка эффективности использования средств бюджета Московской области, направляемых на капитальные вложения, Эинт | Эинт = Ч1 х 0,2 + Ч2 х 0,8= | 1,0 |

Приложение № 2

к Методике

Значения весовых коэффициентов количественных критериев

в процентах

| п/п | Критерий | Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | здравоохранения, образования, культуры и спорта; коммунальной инфраструктуры, административных и иных зданий, охраны окружающей среды | Производственного назначения, транспортной инфраструктуры, инфраструктуры Национальной инновационной системы и другие |
| 1. | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 5 | 5 |
| 2. | Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 40 | 40 |
| 3. | Наличие потребителей услуг (продукции, создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использовании проектной мощности объекта капитального строительства | 20 | 18 |
| 4. | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для нужд Воскресенского муниципального района | 15 | 19 |
| 5. | Обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурами в объемах, достаточных для реализаций инвестиционного проекта | 20 | 18 |
|  | Итого | 100 | 100 |

Приложение № 3

к Методике

Рекомендуемые количественные показатели, характеризующие цель и

результаты реализации проекта

| Объекты капитального строительства | Количественные показатели: |  |
| --- | --- | --- |
|  | характеризующие прямые (непосредственные) результаты проекта | характеризующие конечные результаты проекта |
| Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта |  |  |
| Учреждения здравоохранения (медицинские центры, больницы, поликлиники, родильные дома, диспансеры и тому подобное) | 1. Мощность объекта: количество койко-мест; количество посещений в смену. 2. Общая площадь здания, кв.м 3. Строительный объем, куб.мV | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Рост обеспеченности населения муниципального образования медицинскими услугами, врачами и средним медицинским персоналом, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта. В случае создания (реконструкции) специализированных медицинских центров, клиник - снижение заболеваемости, смертности по профилю медицинского учреждения |
| Дошкольные и общеобразовательные учреждения, центры детского творчества | 1. Мощность объекта: количество мест. 2. Общая площадь здания, кв.м 3. Строительный объем, куб.м | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Рост обеспеченности населения муниципального образования (в расчете на 100 детей) местами в дошкольных образовательных, общеобразовательных, учебных учреждениях, центра детского творчества, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта |
| Учреждения культуры (театры, музеи, библиотеки и тому подобное) | 1. Мощность объекта: Количество мест; количество посетителей в день. Для библиотек - число единиц библиотечного фонда. Для музеев – число предметов музейного фонда, ед. 2. Общая площадь здания, кв.м 3. Строительный объем, куб.м | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. 2. Рост обеспеченности населения муниципального образования (в расчете на 1000 жителей) местами в учреждениях культуры, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта |
| Административные здания | 1. Общая площадь здания, кв.м 2.Полезная и служебная площадь объекта, кв.м 3. Строительный объем, куб.м | Обеспечение комфортных условий труда работников, кв.м общей (полезной, служебной) площади здания на одного работника |

Приложение № 2

к Порядку

Форма паспорта

Инвестиционного проекта, представляемого для проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Воскресенского муниципального района, направляемых на капитальные вложения

1. Наименование инвестиционного проекта________________________________________

2. Цель инвестиционного проекта_______________________________________________

3. Срок реализации инвестиционного проекта______________________________________

4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной

капитал)_____________________________________________________________________

5. Предполагаемый главный распорядитель средств бюджета Воскресенского муниципального района

6. Сведения о предполагаемом застройщике или заказчике (заказчике-застройщике)

Полное и сокращенное наименование юридического лица___________________________

Организационно-правовая форма юридического лица______________________________

Юридический адрес___________________________________________________________

Должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица_______________________________

7. Участники инвестиционного проекта:

8. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту

(ссылка на подтверждаемый документ)

9.Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий_______________________________

(ссылка на документ, копия заключения прилагается)

10. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), с указанием года ее определения - __г.____в млн.рублей (включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет________________________________,

В том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн.рублей1:_________________________________________

1Заполняется по инвестиционным проектам, предусматривающим финансирование подготовки проектной документации за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района

11. Технологическая структура капитальных вложений:

|  | Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах 2/ в ценах соответствующих лет (млн. рублей) |
| --- | --- |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта |  |
| В том числе: |  |
| строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада |  |
| Приобретение машин и оборудования, из них дорогостоящие и (или) импортные машины и оборудование |  |
| Прочие затраты |  |

12. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, млн. руб.

| Годы реализации инвестиционного проекта | Сметная стоимость инвестиционного проекта (в текущих ценах 2/ в ценах соответствующих лет) | Источники финансирования инвестиционного проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства федерального бюджета (в текущих ценах 2/ в ценах соответствующих лет) | Средства бюджета Московской области (в текущих ценах 2/ в ценах соответствующих лет) | Средства бюджета Воскресенского муниципального района (в текущих ценах 2/ в ценах соответствующих лет) | Собственные средства предполагаемого застройщика или заказчика(заказчика-застройщика)( в текущих ценах 2/ в ценах соответствующих лет) | Другие внебюджетные источники финансирования (в текущих ценах 2/ в ценах соответствующих лет) |
| Инвестиционный проект-всего, в том числе: 20___год 20___год 20___год …………. Из них: Этап 1 (пусковой комплекс)-всего В том числе: 20___год 20___год 20___год ………….. Этап II (пусковой комплекс)-всего, В том числе: 20___год 20___год 20___год …………… Этап …. (пусковой комплекс)-всего, в том числе: 20___год 20___год 20___год …………… |  |  |  |  |  |  |

13.Количественные показатели (показатель) результата реализации инвестиционного проекта

14. Отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта, млн. рублей/на единицу результата, в текущих ценах 2______________________

2 В ценах года расчета сметной стоимости, указанного в пункте 10 настоящего паспорта инвестиционного проекта (по заключению государственной экспертизы, для предполагаемой (предельной) стоимости строительства - в ценах года представления настоящего паспорта инвестиционного проекта).

Главный распорядитель

бюджета Воскресенского

муниципального района_______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

__________________________              ______________________

(должность)                                               (подпись)

«_______»____________20________г.

М.П.

Приложение № 3

к Порядку

Форма заключения

о результатах проверки инвестиционных проектов на предмет

эффективности использования средств бюджета Воскресенского

муниципального района, направляемых на капитальные вложения

1. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения проверки на предмет эффективности использования средств бюджета Воскресенского муниципального района, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта:___________________________________

______________________________________________________________________

Наименование организации заявителя:_____________________________________

_______________________________________________________________________

Реквизиты комплекса документов, представленных заявителем:

Регистрационный номер_______________________________  : дата_____________

Фамилия, имя, отчество и должность подписавшего лица______________________

______________________________________________________________________

Срок реализации инвестиционного проекта__________________________________

Значения количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного проекта с указанием единиц измерения показателей (показателя):

Сметная стоимость инвестиционного проекта всего в ценах соответствующих лет в тыс.рублей с одним знаком после запятой):__________________________________

2.  Оценка эффективности использования средств бюджета Воскресенского муниципального района, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту:

на основе качественных критериев, в процентах______________________________

на основе количественных критериев, в процентах___________________________

в том числе по отдельным критериям, в процентах____________________________

значение интегральной оценки эффективности, в процентах____________________

3. Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Воскресенского муниципального района, направляемых на капитальные вложения

Первый заместитель

руководителя администрации

Воскресенского муниципального

района

(уполномоченное лицо)                          ___________________________________________                                           								(фамилия, имя, отчество)

_________________          ____________________

(должность)                           (подпись)

«_____»______________20___г.