ПРОЕКТ

О внесении изменений в  муниципальную программу

«Охрана окружающей среды на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2014 – 2016 годы», утвержденную постановлением муниципального учреждения «Администрация Воскресенского муниципального района Московской области» от 07.11.2013 № 2448

В целях обеспечения конституционного права жителей Воскресенского муниципального района на благоприятную окружающую среду и с необходимостью оценки эффективности работы муниципальных сооружений биологической очистки

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением муниципального учреждения «Администрация Воскресенского муниципального района Московской области» от 07.11.2013 № 2448 следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Программе Перечень мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции.  (Приложение № 1) к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к Программе Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции.  (Приложение № 2) к настоящему к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Воскресенского муниципального района Халина Ю.Н.

И.о. руководителя администрации

Воскресенского муниципального района						                   Г.Н. Пестов

Приложение № 1

к постановлению муниципального учреждения

«Администрация Воскресенского муниципального района

Московской области»

от     №

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Исполнитель, ответственный за выполнение мероприятия. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Раздел 1. Комплексная экологическая оценка современного состояния окружающей среды Воскресенского муниципального района Московской области и разработка информационного сопровождения экологических проблем территории. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | Исследование состояния окружающей среды Воскресенского муниципального района по отдельным компонентам окружающей природной среды; Оценка факторов экологической опасности, проявляющихся на территории района, и динамики изменения параметров качества компонентов окружающей среды под воздействием значимых экологических рисков. | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 2014–2016 | 970,54 | 270,54 | 700,00 |  | Отдел инвестиций, промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства администрации Воскресенского муниципального района |
| 1.2 | Проведение оценки эффективности работы муниципальных очистных сооружений биологической очистке стоков МУП «Ратмировское ЖКХ». | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 2014–2016 | 187,46 | 187,46 |  |  | Отдел инвестиций, промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства администрации Воскресенского муниципального района |
| 1.3. | Разработка и создание информационного сопровождения: картографических материалов и баз данных по выделенным экологическим проблемам на территории Воскресенского муниципального района. | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 2014-2016 | 500,00 |  |  | 500,00 | Отдел инвестиций, промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства администрации Воскресенского муниципального района |
|  | Итого по разделу 1, в т.ч.: |  |  | 1658 | 458 | 700 | 500 |  |
|  |  | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 2014-2016 | 1658 | 458 | 700 | 500 | Отдел инвестиций, промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства администрации Воскресенского муниципального района |
| 2. | Раздел 2. Охрана водных ресурсов через повышение качества очистки сточных вод на муниципальных очистных сооружениях с. Конобеево (д Расловлево, ул. Свободная, стр. 46) и с. Барановское (с. Усадище, ул. Южная, д. 3). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод за счет капитального ремонта муниципальных очистных сооружений с. Конобеево (д. Расловлево, ул. Свободная, стр. 46). | Средства бюджета Воскресенского муниципального района Внебюджетные источники: ЗАО «Аквасток» | 2014-2016 | 8250 450 | 3000 200 | 3000 250 | 2250 | Управление жилищно-коммунального комплекса администрации Воскресенского муниципального района |
| 2.2. | Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод за счет капитального ремонта муниципальных очистных сооружений с. Барановское (с. Усадище, ул. Южная, д. 3). | Средства бюджета Воскресенского муниципального района Внебюджетные источники: ЗАО «Аквасток» | 2014-2016 | 6250 750 |  | 2000 250 | 4250 500 | Управление жилищно-коммунального комплекса администрации Воскресенского муниципального района |
|  | Итого по разделу 2, в т.ч.: |  |  | 15700 | 3200 | 5500 | 7000 |  |
|  |  | Средства бюджета Воскресенского муниципального района Внебюджетные источники: ЗАО «Аквасток» |  | 14500 1200 | 3000 200 | 5000 500 | 6500 500 | Управление жилищно-коммунального комплекса администрации Воскресенского муниципального района |
| 3. | Раздел 3. Экологическое воспитание, просвещение, образование и пропаганда экологических знаний среди населения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение мероприятий в рамках «Дней защиты от экологической опасности на территории Воскресенского муниципального района» (экологические конференции, выставки, конкурсы, экологические акции) | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 2014-2016 | 60 |  | 30 | 30 | Отдел инвестиций, промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства администрации Воскресенского муниципального района |
| 3.2. | Приобретение литературы по экологической тематике для МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 2014-2016 | 40 |  |  | 40 | МУ «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области», МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» |
| 3.3. | Организация и проведение традиционного муниципального фестиваля детского и юношеского художественного творчества «Радуга талантов» по природоохранной тематике. | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 2014-2016 | 150 | 20 | 50 | 80 | МУ «Управление образования администрации Воскресенского муниципального района Московской области», МОУ ДОД «ЦВР» |
| 3.4. | Организация и проведение традиционной интеллектуально-познавательной игры для школьников «Версиада» (по биолого-экологической тематике) 5 туров, полуфинал, финал | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 2014-2016 | 30 | 10 | 10 | 10 | МУ «Управление образования администрации Воскресенского муниципального района Московской области», МОУ ДОД «ЦВР» |
| 3.5. | Приобретение инвентаря для организации экологических слетов школьников | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 2014-2016 | 900 | 300 | 300 | 300 | МУ «Управление образования администрации Воскресенского муниципального района Московской области», МОУ ДОД «ЦВР» |
| 3.6. | Участие в муниципальном этапе Всероссийского экологического форума «Зеленая планета» | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 2014-2016 | 30 | 5 | 10 | 15 | МУ «Управление образования администрации Воскресенского муниципального района Московской области», МОУ ДОД «ЦВР» |
| 3.7. | Обеспечение деятельности муниципального экологического клуба образовательных учреждений «Экоград» | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 2014-2016 | 150 | 20 | 60 | 70 | МУ «Управление образования администрации Воскресенского муниципального района Московской области», МОУ ДПОС «ВНМЦ» |
| 3.8. | Обеспечение деятельности химико-биологического клуба «Химбиос» | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 2014-2016 | 60 | 10 | 20 | 30 | МУ «Управление образования администрации Воскресенского муниципального района Московской области», МОУ ДПОС «ВНМЦ» |
| 3.9. | Учебная, исследовательская и лабораторная деятельность школьников. Составление учебной геологической карты Воскресенского муниципального района: создание базы данных для последующего заполнения карты; приобретение оборудования и реактивов для школьных лабораторных исследований; создание школьной учебной геологической карты | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 2014-2016 | 167 | 77 | 40 | 50 | МУ «Управление образования администрации Воскресенского муниципального района Московской области», МОУ ДПОС «ВНМЦ» |
| 3.10. | Организация конкурса учебно-исследовательских работ по экологической тематике | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 2014-2016 | 60 | 10 | 20 | 30 | МУ «Управление образования администрации Воскресенского муниципального района Московской области», МОУ ДПОС «ВНМЦ» |
| 3.11. | Организация конкурса компьютерных работ на экологическую тему | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 2014-2016 | 60 | 10 | 20 | 30 | МУ «Управление образования администрации Воскресенского муниципального района Московской области», МОУ ДПОС «ВН МЦ» |
| 3.12. | Организация конкурса творческих работ по литературе на экологическую тему | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 2014-2016 | 60 | 10 | 20 | 30 | МУ «Управление образования администрации Воскресенского муниципального района Московской области», МОУ ДПОС «ВНМЦ» |
| 3.13 | Организация конкурса рисунков и плакатов на экологическую тему | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 2014-2016 | 60 | 10 | 20 | 30 | МУ «Управление образования администрации Воскресенского муниципального района Московской области»; МОУ ДПОС «ВНМЦ» |
| 3.14 | Организация конкурсов на лучший экологический уголок пришкольного участка и дошкольного образовательного учреждения | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 2014-2016 | 180 | 60 | 60 | 60 | МУ «Управление образования администрации Воскресенского муниципального района Московской области», МОУ ДПОС «ВНМЦ» |
|  | Итого по разделу 3, в т.ч.: |  |  | 2007 | 542 | 660 | 805 |  |
|  |  | Средства бюджета Воскресенского муниципального района |  | 2007 | 542 | 660 | 805 |  |
|  | Итого по Программе в т.ч.: |  |  | 19365 | 4200 | 6860 | 8305 |  |
|  |  | Средства бюджета Воскресенского муниципального района Внебюджетные источники: |  | 18165 1200 | 4000 200 | 6360 500 | 7805 500 |  |

Приложение № 2

к постановлению муниципального учреждения

«Администрация Воскресенского муниципального района Московской области»

от   №

Планируемые результаты реализации  муниципальной программы

«Охрана окружающей среды на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица изме- рения | Базовое значение показателя (на начало реализации Програм-мы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
|  |  | бюджет муниципаль-ного образования «Воскресенс-кий муниципаль-ный район Московской области» | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплексная экологическая оценка современного состояния окружающей среды Воскресенского муниципального района Московской области и разработка информационного сопровождения экологических проблем территорий. | 1658 |  | Показатель 1. Количество исследуемых компонентов окружающей природной среды. Показатель 2. Составление реестра и ранжирования факторов экологической опасности, проявляющихся на территории Воскресенского муниципального района. Показатель 3. Создание картографических материалов и баз данных по выделенным экологическим проблемам на территории Воскресенского муниципального района. | шт. шт. шт. | 0 0 0 | 10 2 | 5 1 | 10 1 |
| 2. | Охрана водных ресурсов через повышение качества очистки сточных вод на муниципальных очистных сооружениях с. Конобеево (д. Расловлево, ул. Свободная, стр. 46) и с. Барановское (с. Усадище, ул. Южная, д. 3). | 14500 | 1200 | Показатель 1. Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод за счет капитального ремонта муниципальных очистных сооружений с. Конобеево (д. Расловлево, ул. Свободная, стр. 46). Показатель 2. Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод за счет капитального ремонта муниципальных очистных сооружений с. Барановское (с. Усадище, ул. Южная, д. 3). | % % | 69,75 69,75 | 75 75 | 86 86 | 97 97 |
| 3. | Экологическое воспитание, просвещение, образование и пропаганда экологических знаний среди населения. | 2007 |  | Показатель 1. Организация мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения на территории Воскресенского муниципального района Показатель 2 Участие населения в природоохранных мероприятиях. | кол. мероп. тыс. чел. | 24 20 | 30 25 | 36 30 | 45 35 |
|  | ИТОГО: | 18165 | 1200 |  |  |  |  |  |  |