Приложение

к Комплексной программе «Повышение безопасности

дорожного движения в Воскресенском муниципальном районе                                                                                                                                                                                                                                                 Московской области в 2012 – 2014 годах»

МЕРОПРИЯТИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ВОСКРЕСЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012-2014 ГОДАХ»

Разделы Программы:

1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение качества.

2. Разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения.

3. Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог.

4. Совершенствование информационного, организационного и технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности.

5. Повышение эффективности аварийно-спасательных работ и оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП).

6. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.

| № п/п | Наименование задач и мероприятий по разделам |  | Общий объем финансирования, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  | Источник финансирования | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012г. | 2013г. |  | 2014г. |  |  |  |
|  | Раздел 1 «Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение качества подготовки водителей транспортных средств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Формирование общественного мнения, проведение информационно-разъяснительной работы (в том числе приобретение целевой литературы, печатной продукции по пропаганде и обучению БДД) |  | 51 | 15 | 17 |  | 19 |  | Бюджет Московской области | ОГИБДД |
| 1.2. | Размещение социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения на улицах и автодорогах района |  | 195 | 60 | 65 |  | 70 |  | Внебюджетные источники | Администрация Воскресенского муниципального района, ОГИБДД |
| 1.3. | Приведение учебно-материальной базы учебных организаций по подготовке водителей в соответствие с современными требованиями, повышение качества подготовки водителей |  | 90 | 30 | 30 |  | 30 |  | Внебюджетные источники | Автошколы |
| Итого по разделу 1: |  |  | 336 | 105 | 112 |  | 119 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Областной бюджет |  |  | 51 | 15 | 17 |  | 19 |  |  |  |
| ## Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Внебюджетные средства |  |  | 285 | 90 | 95 |  | 101 |  |  |  |
|  | Раздел 2 «Разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка транспортного ограждения |  | 12000 | 4000 | 4000 |  | 4000 |  | Бюджет Московской области | РДУ-6 ГУ«Мосавтодор» |
| 2.2. | Строительство тротуаров: - д. Маришкино, п. Виноградово, - д. Субботино, - п. Хорлово, ул. Зайцева, ул. Победы |  | 6000 | 2000 | 2000 |  | 2000 |  | Бюджет Московской области | РДУ-6 ГУ«Мосавтодор» |
|  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  | Внебюджетные источники | Городское поселение Хорлово |
| 2.3. | Реконструкция улиц и перекрестков: - с. Карпово, г. Воскресенск, ул. Горького |  | 102000 | 37000 | 45000 |  | 20000 |  | Бюджет Российской Федерации | РДУ-6 ГУ«Мосавтодор» |
| 2.4. | Обустройство автобусных остановок (освещение): - д. Городищи, с. Карпово, с. Федино |  | 2250 | 750 | 750 |  | 750 |  | Бюджет Московской области | РДУ-6 ГУ«Мосавтодор» |
|  |  |  | 300 | 100 | 200 |  | - |  | Бюджет поселения | Сельское поселение Фединское |
| 2.5. | Установка технических средств регулирования дорожного движения согласно дислокации, в том числе обустройство пешеходных переходов: - д. Щельпино, ул. Ленинская, с. Барановское, ул. «Фабрика «Вперёд», д. Чечевилово, д. Медведево |  | 1500 | 500 | 500 |  | 500 |  | Бюджет Московской области | РДУ-6 ГУ«Мосавтодор» |
|  |  |  | 120 | 30 | 60 |  | 30 |  | Бюджет поселения | Сельское поселение Ашитковское |
| 2.6. | Строительство искусственных неровностей: -д. Щельпино, д. Медведево, - д. Юрасово, - пересечение ул. Зайцева с Лесным переулком в п. Хорлово, - с. Косяково, д. Ратчино, - ул. Докторова, ул. Карла Маркса, ул. Куйбышева, ул. Победы, ул. Спартака |  | 1500 | 500 | 500 |  | 500 |  | Бюджет Московской области | РДУ-6 ГУ«Мосавтодор» |
|  |  |  | 600 | 160 | 280 |  | 160 |  | Внебюджетные средства | Сельское поселение Ашитковское |
|  |  |  | 120 |  | 120 |  |  |  | Внебюджетные средства | Городское поселение Белоозёрский |
|  |  |  | 120 | 120 |  |  |  |  | Внебюджетные средства | Городское поселение Хорлово |
|  |  |  | 120 | 120 |  |  |  |  | Внебюджетные средства | Сельское поселение Фединское |
|  |  |  | 400 | 200 | 100 |  | 100 |  | Бюджет поселения | Городское поселение Воскресенск |
| 2.7. | Устройство парковочных мест |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  | Бюджет поселения | Городское поселение Воскресенск |
| 2.8. | Нанесение и восстановление дорожной разметки |  | 12000 | 4000 | 4000 |  | 4000 |  | Бюджет Московской области | РДУ-6 ГУ«Мосавтодор» |
|  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  | Внебюджетные средства | Городское поселение Белоозёрский |
|  |  |  | 3000 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | Бюджет поселения | Городское поселение Воскресенск |
| 2.9. | Установка светофорного объекта на пересечении ул. Молодёжной и ул. Юбилейной п. Белоозёрский |  | 1800 |  |  |  | 1800 |  | Внебюджетные средства | Городское поселение Белоозёрский |
| 2.10. | Капитальный ремонт путепроводов и мостов (р.Нерская, д. Ашитково) |  | 234000 | 234000 | - |  | - |  | Бюджет Российской Федерации | РДУ-6 ГУ«Мосавтодор» |
| Итого по разделу 2: |  |  | 380830 | 287480 | 58510 |  | 34840 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Бюджеты поселений |  |  | 5820 | 3330 | 1360 |  | 1130 |  |  |  |
| ## Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| ## Областной бюджет |  |  | 35250 | 11750 | 11750 |  | 11750 |  |  |  |
| ## Федеральный бюджет |  |  | 336000 | 271000 | 45000 |  | 20000 |  |  |  |
| ## Внебюджетные средства |  |  | 3760 | 1400 | 400 |  | 1960 |  |  |  |
|  | Раздел 3 «Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения («Внимание - дети», «Внимание - пешеход!», «Вежливый водитель!», «Зебра» и др.). Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических мер дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения |  | 150 | 50 | 50 |  | 50 |  | Бюджет Воскресенского муниципального района | Управление образования, ОГИБДД, СМИ |
| 3.2 | Создание видео- и телевизионной информационно пропагандисткой продукции, распространение тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах и иных общественных местах |  | 150 | 50 | 50 |  | 50 |  | Бюджет Воскресенского муниципального района | Управление образования, ОГИБДД, СМИ |
| Итого по разделу 3: |  |  | 300 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  | 300 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| ## Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Раздел 4 «Совершенствование информационного, организационного и технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение органов ГИБДД техническими средствами для осуществления контрольно-надзорных функций за дорожным движением. |  | 500 | - | 500 |  | - |  | Бюджет Российской Федерации | ОГИБДД |
| Итого по разделу 4: |  |  | 500 | - | 500 |  | - |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Федеральный бюджет |  |  | 500 | - | 500 |  | - |  |  |  |
| ## Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 5 «Повышение эффективности аварийно-спасательных работ и оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений здравоохранения, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий: - наркозно-дыхательный аппарат- 1шт. – 310 тыс.руб. - прикроватные мониторы – 2 шт. по 300 т.руб./шт. |  | 750 | 250 | 250 |  | 250 |  | Бюджет Воскресенского муниципального района | Управление здравоохранения |
| 5.2. | Обучение медицинского персонала по медицинскому освидетельствованию для установления факта употребления психоактивных веществ и состояния различных форм опьянения: - 1 раз в 3 года, 50-52 человека по 4600 руб./чел. |  | 250 |  |  |  | 250 |  | Бюджет Воскресенского муниципального района | Управление здравоохранения |
| 5.3. | ## Приобретение аппаратуры, реактивов и тест-полосок для оснащения рабочих мест при проведении медицинского освидетельствования: - 180-200 тест–полосок по 386 руб.шт. - алкометр – 1 шт. – 25т.руб |  | 300 | 100 | 100 |  | 100 |  | Бюджет Воскресенского муниципального района | Управление здравоохранения |
| Итого по разделу 5: |  |  | 1300 | 350 | 350 |  | 600 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  | 1300 | 350 | 350 |  | 600 |  |  |  |
| ## Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 6 «Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Приобретение научно- методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для учреждений дошкольного образования и общеобразовательных учреждений системы дополнительного образования детей с целью подготовки раздаточного материала при проведении областных демонстрационно-методических мероприятий |  | 150 | 50 | 50 |  | 50 |  | Бюджет Воскресенского муниципального района | Управление образования, ОГИБДД, СМИ |
| 6.2. | Проведение массовых мероприятий - конкурсы-фестивали "Безопасное колесо", специализированные смены для активистов отрядов Юных инспекторов движения, конкурсы среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. |  | 150 | 50 | 50 |  | 50 |  | Бюджет Воскресенского муниципального района | Управление образования, ОГИБДД, СМИ |
| 6.3. | Строительство детских автоплощадок, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасности дорожного движения |  | 900 | 300 | 300 |  | 300 |  | Бюджет Воскресенского муниципального района | Управление образования, ОГИБДД, СМИ |
| 6.4. | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов |  | 210 | 70 | 70 |  | 70 |  | Бюджет Воскресенского муниципального района | Управление образования |
| 6.5. | Приобретение и установка спутниковой навигации системы ГЛОНАС (школьный автобус) |  | 350 | 350 | - |  | - |  | Бюджет Воскресенского муниципального района | Управление образования |
| Итого по разделу 6: |  |  | 1760 | 820 | 470 |  | 470 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  | 1760 | 820 | 470 |  | 470 |  |  |  |
| ## Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Всего по Программе, тыс. руб. |  |  | 385026 | 288855 | 60042 |  | 36129 |  |  |  |
| ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Бюджеты поселений |  |  | 5820 | 3330 | 1360 |  | 1130 |  |  |  |
| ## Бюджет Воскресенского муниципального района |  |  | 3360 | 1270 | 920 |  | 1170 |  |  |  |
| ## Областной бюджет |  |  | 35301 | 11765 | 11767 |  | 11769 |  |  |  |
| ## Федеральный бюджет |  |  | 336500 | 271000 | 45500 |  | 20000 |  |  |  |
| ## Внебюджетные средства |  |  | 4045 | 1490 | 495 |  | 2060 |  |  |  |