Утверждена				             постановлением муниципального учреждения 				«Администрация Воскресенского муниципального    				района Московской области»								от           №

Муниципальная программа

«Охрана окружающей среды на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы»

П А С П О Р Т

муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории

Воскресенского муниципального района  на 2014-2016 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы» (далее Программа). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели программы | 1. Обеспечение конституционного права жителей района на благоприятную окружающую среду. 2. Повышение уровня экологического образования и формирования экологической культуры среди населения. |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Комплексная экологическая оценка современного состояния окружающей среды Воскресенского района Московской области и разработка информационного сопровождения экологических проблем территории. 2. Охрана водных ресурсов через повышение качества очистки сточных вод на муниципальных очистных сооружениях с Конобеево (д.Расловлево, ул.Свободная, стр.46) и с. Барановское (с.Усадище, ул.Южная, д.3). 3. Экологическое воспитание, просвещение, образование и пропаганда экологических знаний среди населения. |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Воскресенского муниципального района Московской области. |  |  |  |  |
| Разработчик муниципальной программы | Отдел инвестиций, промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства администрация Воскресенского муниципального района Московской области. |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместители руководителя администрации, курирующие вопросы экологии, жилищно-коммунального комплекса и социальные вопросы в администрации Воскресенского муниципального района. |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2016 годы |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  | Всего | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |  |
| Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий | 19365 | 4200 | 6860 | 8305 |  |
| Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 18165 | 4000 | 6360 | 7805 |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Другие источники | 1200 | 200 | 500 | 500 |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы. | Индикаторы оценки конечных результатов к настоящей Программе приведены в разделе IV. Планируемые результаты реализации Программы приведены в Приложении № 3 к Программе. |  |  |  |  |

I. Характеристика проблемы в области охраны окружающей среды Воскресенского муниципального района Московской области

и прогноз  развития ситуации с учетом реализации Программы

Программа администрации Воскресенского муниципального района по повышению качества охраны окружающей среды на 2014-2016 годы  разработана в соответствии с Федеральными законами: от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и задачами, поставленными Губернатором Московской области.

Подготовка, принятие и предстоящая реализация настоящей Программы вызваны необходимостью совершенствования деятельности администрации Воскресенского муниципального района в области охраны окружающей среды в соответствии с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 года №1662-р. Целью Программы является обеспечение конституционного права  жителей района на благоприятную окружающую среду.

Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа, представлена в следующих разделах.

Комплексная экологическая оценка современного состояния окружающей среды Воскресенского района Московской области и разработка информационного сопровождения экологических проблем территории района.

Для Воскресенского района актуальность улучшения экологической обстановки связана со значительным количеством экологических проблем и ростом социально-экологической активности населения.

В настоящее время решение проблем экологического развития Воскресенского района является одним из приоритетных в системе муниципального управления в администрации Воскресенского муниципального  района.

Согласно обращениям граждан в администрацию Воскресенского муниципального района, особенно в последние два года, вопросы экологии являются наиболее острыми и важными для населения Воскресенского района. Население связывает неблагоприятную обстановку с наличием промышленных производств, расположенных на территории района, такими как: филиал ОАО «Лафарж Цемент» («Воскресенскцемент»), ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ОАО «Мособлпроммонтаж», ЗАО «Кварцит», ООО «Афинор», ООО «Фрегат», ООО «Техно-НИКОЛЬ» и др. Особую обеспокоенность вызывает планируемый переход филиала ОАО «Лафарж Цемент» («Воскресенскцемент») на альтернативное топливо и возможность расширения полигона вторичных материальных ресурсов предприятия ОАО «Воскресенские минеральные удобрения».

Из-за боязни ухудшения существующей экологической обстановки и негативного отношения населения к размещению на территории района новых промышленных объектов и объектов переработки ТБО становится проблематичным и привлечение инвестиций в район.

Жизненно необходимый коммунальный объект - полигон твердых бытовых отходов – проект не получил положительного заключения Государственной экологической экспертизы и не был размещен из-за отрицательного мнения жителей Воскресенского района. До сих пор в районе нет комплекса по переработке ТБО, коммунальные службы вынуждены вывозить твердые бытовые отходы в другие районы Московской области, что приводит  к удорожанию тарифов на вывоз мусора и, опять же, к недовольству жителей.

Безусловно, размещение новых промышленных производств может привести к увеличению поступлений загрязняющих веществ в атмосферный воздух и в водные объекты, а также возможно образование дополнительных количеств  отходов производства и потребления. Для каждого конкретного случая размещения новых объектов необходимо учитывать сложившуюся экологическую обстановку (состояние атмосферного воздуха, наличие водных объектов, шумовую нагрузку, радиационную обстановку, геологическое строение, наличие особо охраняемых территорий и многое др.) для чего и необходимо формирование банка данных о современном экологическом состоянии территорий Воскресенского района.

Для существующих предприятий решение проблем снижения нагрузки промышленного, топливно-энергетического комплексов, других отраслей экономики на окружающую среду и здоровье населения должно носить комплексный характер, включая совершенствование существующих и внедрение современных передовых наукоемких технологий и способов управления охраной окружающей среды и природопользованием,  разработкой действенной системы минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Переход к регулируемым отношениям требует создания новых эколого-информационных технологий, регулирующих процедуры мониторинга (наблюдения, контроля, анализа ситуации и прогноза) и принятия решений.

Раздел программы  предусматривает два этапа реализации мероприятий:

1 этап,   2014-2015 годы:

- исследование состояния окружающей среды Воскресенского района Московской области по отдельным компонентам окружающей природной среды;

- оценка факторов экологической опасности, проявляющихся на территории района, и динамики изменения параметров качества компонентов окружающей среды под воздействием значимых экологических рисков на территории Воскресенского района;

2 этап,   2016 год:

- разработка и создание информационного сопровождения: картографических материалов и баз данных по выделенным экологическим проблемам на территории Воскресенского района;

При решении поставленных задач по разработке тематически ориентированного информационного обеспечения экологических проблем Воскресенского района будет создан информационно-аналитический комплекс, который позволит:

- обеспечить администрацию Воскресенского муниципального района достоверными данными о современном состоянии окружающей среды и природных ресурсов Воскресенского района;

- осуществить обобщение и аналитическую обработку данных;

-  обосновать режим экологического мониторинга;

- обеспечить ведение баз и банков данных экологической направленности;

- более полно и эффективно реализовывать свои полномочия в части обеспечения экологической безопасности и нормализации экологической обстановки на территории муниципального района;

- осуществить внедрение новых информационных технологий для обеспечения актуализированной обобщенной экологической информацией органов государственной власти, специальные ведомственные организации, средства массовой информации и население;

- осуществлять взаимодействие с региональными органами по проблемам экологии для реализации своих полномочий;

- осуществлять информационный обмен данными фактических наблюдений за состоянием окружающей среды с уполномоченными организациями с последующим обобщением этих данных на постоянно обновляемых электронных экологических картах.

Администрации городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района будут иметь возможность:

- получить доступ к обобщенным данным по экологическому состоянию территорий для обеспечения экологического благополучия населения;

- обосновать формирование муниципальных экологических программ.

Водные ресурсы.

Одним из негативных факторов изменения качества поверхностных вод является сброс промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод. Наибольший вклад в загрязнение водных объектов вносят предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Степень очистки сточных вод находится в прямой зависимости от эффективности работы очистных сооружений. В целом по району эффективность работы очистных сооружений в настоящее время колеблется от 75 до 96 процентов, что связано с длительным сроком их эксплуатации, износом технологического оборудования и не всегда удовлетворительным уровнем производственного контроля. Ввиду этого основными мероприятиями данной Программы является капитальный ремонт муниципальных очистных сооружений биологической очистки с.Барановское и с.Конобеево.

Экологическое воспитание, просвещение, образование и пропаганда экологических знаний среди населения.

Устойчивое эколого-экономическое развитие невозможно без создания эффективно действующей системы экологического воспитания, просвещения и образования населения. Экологическое образование является  основой обеспечения нового образа жизни, находящегося в гармонии с окружающей средой. Уровень экологического сознания и культуры населения в конечном итоге предопределяет безопасность окружающей среды при осуществлении любой деятельности человека. С другой стороны, негативная индивидуальная деятельность в отношении флоры, фауны и других природных компонентов наиболее трудно контролируема. В конечном итоге уровень экологического мышления и воспитания населения обусловливает и экологическую культуру производства и менеджмента во всех сферах социально-экономических отношений. Поэтому на территории района необходимо развитие эффективной системы экологического просвещения и образования.

Ведущая роль в осуществлении эколого-просветительской деятельности принадлежит учреждениям культуры и образования Воскресенского района.

На протяжении ряда лет ведется работа по экологическому воспитанию и образованию, включая дошкольное, школьное, вузовское обучение, обеспечение экологического просвещения через средства массовой информации, библиотеки.

В целях дальнейшего развития эффективной системы экологического просвещения и образования планируется проведение ряда мероприятий в рамках «Дней защиты от экологической опасности на территории Воскресенского муниципального района».

Большое значение для воспитания активной жизненной позиции и экологической ответственности подрастающего поколения во всех сферах будущей профессиональной деятельности имеют:

научно-методическое обеспечение сети непрерывного экологического образования и экологической информации;

разработка и внедрение инновационных методов обучения на уровне передовых научно-технических достижений.

Конечным результатом проводимых мероприятий должно стать повышение у детей, школьников, студентов и взрослого населения уровня экологических знаний, приобретение навыков практической природоохранной работы, формирование нравственного отношения жителей района к окружающей природной среде.

Реализация Программы несомненно будет способствовать достижению условий для экологически безопасного устойчивого развития, повышения экологической репутации и инвестиционной привлекательности Воскресенского муниципального района Московской области.

II. Сведения о муниципальном заказчике, разработчике и исполнителях Программы

Муниципальным заказчиком является муниципальное учреждение «Администрация Воскресенского муниципального района Московской области».

Разработчик Программы: отдел инвестиций, промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства.

Исполнителями Программы являются: структурные подразделения администрации Воскресенского муниципального района, в том числе: отдел инвестиций, промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства; управление жилищно-коммунального комплекса; управление образования администрации Воскресенского муниципального района Московской области; управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области.

- III. Цели, задачи и мероприятия Программы

Целями Программы являются обеспечение конституционного права  жителей Воскресенского района на благоприятную окружающую среду, повышение уровня экологического образования и формирование экологической культуры среди населения.

Для достижения целей необходимо решение следующих основных задач Программы:

- проведение комплексной экологической оценки современного состояния окружающей среды Воскресенского района Московской области и разработка информационного сопровождения экологических проблем территории;

- охрана водных ресурсов через повышение качества очистки сточных вод на муниципальных очистных сооружениях с Конобеево (д.Расловлево, ул.Свободная, стр.46) и с. Барановское (с.Усадище, ул.Южная, д.3);

- экологическое воспитание, просвещение, образование и пропаганда экологических знаний среди населения.

Решение задач Программы в течение 2014-2016 годов будет осуществляться путем выполнения следующих мероприятий:

- исследование состояния окружающей среды Воскресенского района по отдельным компонентам окружающей природной среды; оценка факторов экологической опасности, проявляющихся на территории района, и динамики изменения параметров качества компонентов окружающей среды под воздействием значимых экологических рисков на территории Воскресенского района;

- разработка и создание информационного сопровождения: картографических материалов и баз данных по выделенным экологическим проблемам на территории Воскресенского района;

- снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод за счет капитального ремонта муниципальных очистных сооружений с.Конобеево (д.Расловлево, ул.Свободная, стр.46) и с. Барановское (с.Усадище, ул.Южная, д.3);

- по экологическому воспитанию, просвещению, образованию и пропаганде экологических знаний среди населения.

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе.

- IV. Планируемые количественные и качественные показатели

эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей Программы в соответствии с приложением № 3 к Программе.

Важнейшим социальным результатом реализации Программы будет создание более благоприятных условий проживания людей.

Выполнение мероприятий Программы позволит оперативно обеспечить органы местного самоуправления и население достоверной информацией о текущем и ожидаемом состоянии окружающей среды и будет способствовать минимизации воздействия со стороны хозяйствующих субъектов на окружающую среду.

Единицы измерения и значения базовых показателей реализации Программы указаны в приложении № 3 к Программе.

- V. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы

# При реализации Программы устанавливаются следующие критерии оценки планируемой эффективности программных мероприятий:

# 1. Экологическая эффективность.

# Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации второго Программного мероприятия определяются в соответствии со следующим  алгоритмом расчета значения целевого показателя: рассчитывается как частное значений показателей "Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной" и "Пропущено сточных вод через очистные сооружения". Единицы измерения: процент. Значение базового показателя в 2014 году - 69,75 процента.

# 2. Организационный эффект.

Заключается в качественном повышении эффективности муниципального управления за счет получения объективной информации об уровне загрязнения природных сред Воскресенского района. Показатель рассчитывается на основе достигнутого факта значений показателя.

3. Социальная эффективность.

Заключается в развитии социального капитала и повышении социальной защищенности жителей, повышении общественной активности граждан путем вовлечения их в решение проблем охраны окружающей среды. Значение показателей соответствует проведенным организационным мероприятиям.

- VI. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий настоящей Программы обеспечивается за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области, внебюджетных источников.

Общий объем средств, направляемых на реализацию программы составляет: всего: 19365 тыс.руб,

в том числе по годам и источникам:

2014 год – 4200 тыс.руб,

2015 год – 6860 тыс.руб,

2016 год – 8305 тыс.руб.

Из них по источникам:

средства бюджета Воскресенского муниципального района Московской области:

всего: 18165 тыс.руб,

в том числе по годам:

2014 год – 4000 тыс.руб,

2015 год – 6360 тыс.руб,

2016 год – 7805 тыс.руб;

внебюджетные источники:

всего: 1200 тыс.руб,

в том числе по годам:

2014 год – 200 тыс.руб,

2015 год – 500 тыс.руб,

2016 год – 500 тыс.руб.

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области устанавливается нормативным актом Воскресенского муниципального района Московской области о бюджете Воскресенского муниципального района Московской области на соответствующий финансовый год.

- VII. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий Программы,

- ответственного за выполнение мероприятий Программы, и  муниципального заказчика Программы

МУ «Администрация Воскресенского муниципального района Московской области» организует текущее управление реализацией Программы и взаимодействие с ответственными исполнителями структурных подразделений администрации Воскресенского муниципального района.

Ответственные исполнители за выполнение мероприятий Программы:

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

получают средства из бюджета Воскресенского муниципального района Московской области, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы и  обеспечивают их целевое использование;

готовят и представляют в администрацию Воскресенского муниципального района Московской области отчеты о реализации мероприятий Программы.

VШ.  Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации Программы

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляется руководителем администрации Воскресенского муниципального района Московской области.

Ответственность за реализацию Программы и достижение установленных показателей эффективности реализации Программы несет администрация Воскресенского муниципального района Московской области, ее структурные подразделения и отраслевые органы, в том числе: отдел инвестиций, промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства; управление жилищно-коммунального комплекса; управление образования; управление культуры администрации Воскресенского муниципального района.

С целью контроля за реализацией Программы:

ответственные за выполнение разделов мероприятий Программы направляют в отдел инвестиций, промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства администрации Воскресенского муниципального района Московской области:

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о выполнении мероприятий Программы;

ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным периодом, годовой отчет о выполнении мероприятий Программы;

не позднее 15 марта года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о реализации Программы.

Сводный оперативный отчет формирует отдел инвестиций, промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства администрации Воскресенского муниципального района Московской области и направляет его в управление экономики:

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о выполнении мероприятий Программы;

ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, годовой отчет о выполнении мероприятий Программы;

не позднее 1 апреля года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о реализации Программы.