Приложение №3

к  муниципальной программе муниципального образования

Воскресенский муниципальный район Московской области

«Охрана окружающей среды на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы»

Планируемые результаты реализации  муниципальной программы

муниципального образования Воскресенский муниципальный район Московской области

«Охрана окружающей среды на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица изме- рения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
|  |  | бюджет муниципального образования Воскресенского муниципального района Московской области | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплексная экологическая оценка современного состояния окружающей среды Воскресенского района Московской области и разработка информационного сопровождения экологических проблем территорий. | 1658 |  | Показатель 1. Количество исследуемых компонентов окружающей природной среды. Показатель 2. Составление реестра и ранжирования факторов экологической опасности, проявляющихся на территории Воскресенского района. Показатель 3. Создание картографических материалов и баз данных по выделенным экологическим проблемам на территории Воскресенского района. | шт. шт. шт. | 0 0 0 | 5 1 | 5 1 | 10 1 |
| 2. | Охрана водных ресурсов через повышение качества очистки сточных вод на муниципальных очистных сооружениях с.Конобеево (д.Расловлево, ул.Свободная, стр.46) и с. Барановское (с.Усадище, ул.Южная, д.3). | 14500 | 1200 | Показатель 1. Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод за счет капитального ремонта муниципальных очистных сооружений с. Конобеево (д.Расловлево, ул.Свободная, стр.46). Показатель 2. Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод за счет капитального ремонта муниципальных очистных сооружений с.Барановское (с.Усадище, ул.Южная, д.3). | % % | 69,75 69,75 | 75 75 | 86 86 | 97 97 |
| 3. | Экологическое воспитание, просвещение, образование и пропаганда экологических знаний среди населения. | 2007 |  | Показатель 1. Организация мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения на территории Воскресенского муниципального района Московской области Показатель 2 Участие населения в природоохранных мероприятиях. | кол. мероп. тыс. чел. | 24 20 | 30 25 | 36 30 | 45 35 |
|  | ИТОГО: | 18165 | 1200 |  |  |  |  |  |  |