Проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Воскресенского муниципального района

# Московской области

РЕШЕНИЕ

От                №

О внесении изменений

в Программу Воскресенского муниципального района Московской области «Газификация сельских населённых пунктов Воскресенского муниципального района Московской области на 2013-2017 годы», утверждённой решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 28.06.2013 № 740/70

В соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Уставом Воскресенского муниципального района Московской области, а также передачей полномочий сельскими поселениями Воскресенского муниципального района по обеспечению газоснабжения.

Совет депутатов Воскресенского муниципального района решил:

1. Внести  в Программу Воскресенского муниципального района Московской области «Газификация сельских населённых пунктов Воскресенского муниципального района Московской области на 2013-2017 годы», утверждённую решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 28.06.2013 № 740/70, следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему соглашению.

1.2. в текстовой части Программы:

1.2.1. в разделе 1 «Характеристика проблемы газификации Воскресенского муниципального района  Московской области и обоснование необходимости ее решения комплексными методами» абзац четвертый изложить в следующей редакции: «Мероприятия по газификации, предусмотренные данной Программой, скоординированы с Программой Правительства  Московской области  « Развитие газификации в Московской области до 2017 года.»;

1.2.2. раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«4. Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации мероприятий настоящей Программы необходимо привлечь 397,44 млн.руб. из них:

- на проектно-изыскательские работы – 62,55 млн.руб.

- на строительно-монтажные работы – 334,89 млн.руб.

Источниками финансирования Программы являются:

- средства местных бюджетов городских и сельских поселений;

- иные источники, разрешенные законодательством Российской Федерации, ГУП МО "Мособлгаз".»;

1.3. приложение к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы газификации сельских населённых пунктов Воскресенского муниципального района Московской области на 2013-2017 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.  Опубликовать настоящее решение в Воскресенской районной газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района.

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Совета депутатов по вопросам экономической политики, землепользования, промышленности, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и поддержки предпринимательства (Фролов Н.А.),  по вопросам бюджета, муниципальной собственности, финансовой и налоговой политики (Сухарь О.В.) и заместителя руководителя администрации Воскресенского муниципального района Сорокина И.А.

Глава

Воскресенского муниципального района                                                    О.В. Сухарь